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	APL
	Administrația publică locală

	CL
	Consiliu Local

	DBA
	Deșeuri Baterii și Acumulatori

	DEEE
	Deșeuri de echipamente electrice și electronice

	GL
	Grup de lucru

	PLGD
	Program Local de Gestionare Deșeuri

	PNGD
	Program Național de Gestionare Deșeuri

	REP
	Responsabilitatea Extinsă a Producătorului

	RMD
	Regiuni de Management a Deșeurilor

	SIGD
	Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor
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[bookmark: _Toc228353676]Capitol 1. INTRODUCERE 
[bookmark: _Toc322807][bookmark: _Toc228353677]1.1. Scopul PLGD

[bookmark: _Toc912224]Prezentul Programul Local pentru Gestionarea Deșeurilor în orașul Tvardița (denumit în continuare PLGD or.Tvardița) este elaborat în corespundere cu Ghidul metodologic privind elaborarea Programelor locale de gestionare deșeuri aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului nr.44 din 12.03.2024 în vederea conformării la prevederile art. 35 alin. (2) și art. 37 din Legea 209/2016 privind deșeurile.
Scopul prezentului PLGD constă în organizarea eficientă a gestionării deșeurilor generate la nivel local, în strictă conformitate cu prevederile cadrului legal național și cu obiectivele dezvoltării durabile.
Necesitatea elaborării PLGD derivă din imperativul dezvoltării unui Sistem de Management Integrat al Deșeurilor (SMID). Acest program abordează problemele specifice identificate la nivel local și propune soluții adaptate nevoilor localității Tvardița, care urmează să fie implementate în perioada 2026–2030.

Este nevoie de o combinație de metode care să asigure o gestionare adecvată și rentabilă a diferitelor tipuri de deșeuri solide, adaptate la specificul local și la proprietățile unice ale fluxurilor de deșeuri din localitate.
PLGD pentru or.Tvardița este elaborat de A.O. “Centrul de instruire și consultanță E-Circular”, activitate parte a Proiectului “Comunicare strategică privind managementul deșeurilor pentru RMD 5, 8 și 1” finanțat de Suedia pentru a îndeplini cerințele de planificare locală și pentru a răspunde nevoilor comunității. Acest program are un accent deosebit pe măsurile ce urmează a fi implementate în următorii 5 ani, având în vedere că programul va fi revizuit și actualizat periodic pe măsură ce or.Tvardița progresează spre obiectivul său pe termen lung de reducere semnificativă a deșeurilor și de integrare a principiilor economiei circulare.
Până în prezent, în orașul Tvardița au fost derulate proiecte relevante în domeniul gestionării deșeurilor, detaliate în Tabelul 1.

[bookmark: _Toc149577408]Tabelul nr. 1. Proiecte de gestionare a deșeurilor municipale în or.Tvardița, perioada 2022-2025
	Localitatea 
	Beneficiarii 
	Denumirea și descrierea proiectului 
	Finanțat de  
	Valoarea proiectului (lei) 
	Anul de implementare 
	Activități realizate/planificate
	Statut implementare

	Tvardița 
	Primăria Tvardița
	Pubele oferite de AO „Văzrajdane”,
GAL Eco Bugeac 
	AIPA
	60 mii lei
	2025
	124 tomberoane

	Realizat

	
	
	
	
	
	
	
	


* https://tuk.md/novosti/v-tvardice-pojavjatsja-124-kontejnera-dlja-musora-mestnaja-npo-realizuet-jekologicheskij-proekt/ 


[bookmark: _Toc228353678]1.2. Principiile care stau la baza activităților de gestionare a deșeurilor 
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Description automatically generated with medium confidence]Buna organizare a gestionării deșeurilor în orașul Tvardița depinde de aplicarea corectă a principiilor fundamentale recunoscute la nivel național, în special ierarhia deșeurilor, care stabilește o prioritizare a operațiunilor de gestionare deșeuri. Potrivit ierarhiei, prioritate se acordă prevenirii deșeurilor, urmată de pregătirea pentru reutilizare, reciclare sau alte operațiuni de recuperare. Eliminarea finală este considerată drept cea mai puțin preferată opțiune conform ierarhiei. 
De asemenea, respectarea altor principii-cheie, precum „poluatorul plătește” și „proximitatea,” asigură atât responsabilizarea generatorilor de deșeuri, cât și utilizarea unor soluții adaptate specificului local. Aceste principii reprezintă fundamentul pentru construirea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor, menit să protejeze sănătatea populației și resursele naturale
· Principiul poluatorul plătește, corelat cu principiul Responsabilității Extinse a Producătorului, stabilește necesitatea creării unui cadru legislativ şi economic corespunzător, astfel încât costurile pentru gestionarea deșeurilor să fie suportate de generatorul acestora;
· Principiul proximității, corelat cu principiul autonomiei, care stabilește că deșeurile trebuie să fie tratate și eliminate cât mai aproape de sursa de generare, iar exportul deșeurilor periculoase este posibil numai către acele țări care dispun de tehnologii adecvate de eliminare și numai în condițiile respectării cerințelor Regulamentului privind transferul deșeurilor;
· Principiul Responsabilității extinse a producătorilor, pentru a se asigura că producătorii de produse (EEE-uri, ambalaje, baterii și acumulatori, uleiuri, vehicule) poartă responsabilitate financiară și organizațională pentru gestionarea deșeurilor rezultate la finele ciclului de viață a produselor plasate pe piață.  

Tabelul 2
Acțiuni propuse pentru fiecare opțiune de management deșeuri conform Ierarhiei Deșeurilor 
	Opțiuni
	Acțiuni propuse

	Prevenirea și reducerea deșeurilor
	· Organizarea de sesiuni educative pentru locuitori privind reducerea risipei alimentare, evitarea produselor de unică folosință și achiziționarea responsabilă.
· Distribuirea de ghiduri pentru compostarea deșeurilor biodegradabile la gospodării și crearea unui program de sprijin pentru locuitorii care doresc să implementeze această practică.
· Crearea unui punct de colectare unde locuitorii pot aduce obiecte reutilizabile (mobilier, haine, electronice) pentru a fi reparate și reutilizate.
· Colaborarea cu organizații care se ocupă cu donarea hainelor sau echipamentelor reutilizabile pentru persoanele vulnerabile.

	Reciclarea deșeurilor
	· Identificarea operatorilor autorizați pentru colectarea și reciclarea deșeurilor (ex. hârtie/carton, plastic, sticlă, DEEE)
· Organizarea colectării separate la sursă pe 4 categorii
· Amenajarea unor spaţii speciale pentru depozitarea deşeurilor colectate separat, dimensionate corespunzător, pentru a asigura protecţia mediului și a sănătăţii populaţiei

	Eliminarea deșeurilor
	· Reducerea cantității de deșeuri eliminată prin depozitare - prin colectarea separată a deșeurilor: reciclabile (plastic, hîrtie și sticlă), DEEE și deșeuri organice (promovarea compostării în localitate); Închiderea gunoiștii din localitate 



[bookmark: _Toc228353679]1.3. Aspecte legale privind gestionarea deșeurilor
Gestionarea corectă a deșeurilor în or.Tvardița presupune asigurarea conformității legislative. Din acest considerent fiecare din măsurile propuse prin prezentul PLGD are la bază următoarele prevederi legislative: 
Tabelul 3
Sinteza principalelor prevederi privind gestionarea deșeurilor
	Act normativ
	Principalele reglementări

	Legea nr.1515 din 16.06.1993 privind protecția mediului înconjurător

	Art. 10. - Autoritățile administrației publice ale comunei (Orașului), orașului, în conformitate cu prezenta lege și cu alte acte normative din domeniul protecției mediului:
a) asigură păstrarea unui mediu înconjurător sănătos şi folosirea rațională a resurselor naturale, exercită un control permanent asupra respectării legislației cu privire la protecția mediului;
c) asigură gestionarea și evidența deșeurilor de pe teritoriul administrat și transmiterea informației referitoare la deșeuri și la gestionarea acestora în conformitate cu Legea nr. 209/2016 privind deșeurile și cu Instrucțiunea cu privire la ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora, aprobată de Guvern;
d) asigură construirea şi funcționarea instalațiilor de epurare în conformitate cu standardele stabilite pentru apele reziduale, supraveghează echipamentele şi dispozitivele de preepurare a apelor reziduale, de reținere a noxelor;
i) acordă priorități şi înlesniri întreprinderilor ce desfășoară activități economice nonpoluante şi sistemelor de producție cu circuit închis, sistează planificarea, construirea şi lucrările pentru efectuarea cărora s-a obținut autorizația autorităților pentru mediu.
Art. 69. – În completarea art. 9 și 10, autoritățile administrației publice locale sunt obligate:
a) să asigure implementarea și respectarea prevederilor art. 11 din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile;
b) să contribuie la stabilirea unui sistem de management integrat al deșeurilor la nivel regional și să asigure cooperarea regională în vederea constituirii asociațiilor regionale de management al deșeurilor.


	Legea nr. 209/2016 privind deșeurile 
	Articolul 11. Atribuțiile autorităților administrației publice locale
(1) În vederea implementării legislației în domeniul gestionării deşeurilor, autoritățile administrației publice locale, în limita resurselor financiare aprobate în acest scop de către consiliul local pe anul bugetar respectiv, realizează următoarele activităţi: 
a) crearea unui sistem eficient de colectare, de asigurare etapizată a condițiilor pentru colectare separată și de transportare a deșeurilor și stabilirea modului de funcționare a acestuia, în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale altor acte normative;
b) alocarea terenurilor necesare pentru colectarea separată a deşeurilor, inclusiv pentru colectarea deşeurilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului, dotarea acestora cu containere specifice tipurilor de deşeuri, precum şi funcţionalitatea acestora; 
d) amenajarea unor spaţii speciale pentru depozitarea deşeurilor colectate separat, dimensionate corespunzător, pentru a asigura protecţia mediului și a sănătăţii populaţiei;
e) depozitarea deșeurilor municipale doar în locurile special amenajate în corespundere cu documentația de urbanism;
g) evidenţa datelor şi informaţiilor privind deşeurile şi gestionarea deşeurilor municipale colectate de la populaţie, de la unităţile comerciale şi instituţii, în bază de contract, raportînd anual aceste date, prin intermediul operatorilor de gestionare a deșeurilor municipale, Agenția de Mediu în conformitate cu metodologia de ţinere a evidenţei şi de transmitere a informaţiei, aprobată de Guvern.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale contribuie, în limitele competențelor stabilite de prezenta lege, la stabilirea unui sistem de management integrat al deşeurilor la nivel regional şi asigură cooperarea regională în vederea constituirii asociațiilor regionale de management al deşeurilor.
(3) Autoritățile administrației publice locale pot împuternici, în condițiile legii, asociațiile de dezvoltare intercomunitară să exercite, în numele şi pe seama autorităților respective, atribuțiile prevăzute la alin. (1) lit. a), d)–g) și la alin. (2).

Articolul 35. Implicarea autorităţilor administrației publice centrale și locale în elaborarea programelor de gestionare a deşeurilor
(1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor furniza, la solicitarea Ministerul Mediului, informaţia necesară la elaborarea Programului naţional pentru gestionarea deşeurilor.
(2) În baza Programului naţional pentru gestionarea deşeurilor, autorităţile administraţiei publice locale elaborează programele locale de gestionare a deşeurilor în conformitate cu prezenta lege.
 (3) Conţinutul programelor locale menţionate la alin. (2) este în corespundere cu obiectivele şi măsurile prevăzute de Programul naţional pentru gestionarea deşeurilor.


	Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală
	art.14 alin.(2) lit.h), „Consiliul local realizează competența privind organizează serviciile publice de gospodărie comunală, determină suportul financiar în cazul cheltuielilor bugetare, decide asupra regulilor de asigurare a curăţeniei în localitate”.
art.29 alin.(1) lit.i) „Primarul localității, exercită în teritoriul administrat, atribuția de a propune consiliului local schema de organizare şi condiţiile de prestare a serviciilor publice de gospodărie comunală, ia măsuri pentru buna funcţionare a serviciilor respective de gospodărie comunală”.
art.14 alin.(2) lit.w1), „Consiliul local realizează competența privind formarea comisiilor administrative conform legislaţiei în vigoare”
art.29 alin.(1) lit.m1), „Primarul localității, exercită în teritoriul administrat, atribuția de a desemna agentul constatator în condiţiile Codului contravenţional”.
art.80, Consiliul local poate decide înfiinţarea, în condiţiile legii, a unor întreprinderi municipale şi societăţi comerciale, în scopul executării unor lucrări de interes local, prin utilizarea capitalului statutar constituit din aportul consiliului respectiv şi al altor persoane juridice şi fizice.
art.14 alin.(2) lit.q), Consiliul local decide aprobarea, în condiţiile legii, a normelor specifice şi tarifelor pentru instituţiile publice şi serviciile publice de interes local din subordine.


	Legea nr.1402/2002 privind serviciile 
publice de gospodărie comunală
	Art.9. alin. (2) Finanţarea cheltuielilor curente de capital ale sistemelor publice locale de gospodărie comunală se asigură din bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor, care se formează prin încasarea de la consumatori a sumelor reprezentînd contravaloarea serviciilor furnizate/prestate şi prin instituirea unor taxe speciale potrivit legii, şi suplimentar, din bugetele locale sau, după caz, din alocaţiile acordate de Guvern.


	Codul fiscal* nr. 1163-XIII  din  24.04.1997

	Taxa pentru salubrizare se calculează de către serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale al autorității administraţiei publice locale, în funcţie de baza impozabilă şi cota concretă a acestora ( art. 293 alin. (2), lit. p) din anexă la titlul VII din Codul fiscal). 
Art.293 Modul de calculare a taxelor locale (in cazul de față taxei de salubrizare)
(2) Calculul taxelor stipulate la art.291 lit.k), n) şi p) se efectuează de către organele împuternicite de autoritatea administraţiei publice locale.
(5) În cazul obiectelor impunerii stipulate la art.291 lit.e), i), j) şi q), taxele aferente acestora se calculează din ziua indicată de către autoritatea administraţiei publice locale în autorizaţiile/notificările/coordonările corespunzătoare, eliberate de către aceasta, şi pînă în ziua în care termenul de valabilitate a autorizaţiilor/ notificărilor/coordonărilor a expirat sau acestea au fost suspendate, anulate, retrase în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

	H.G. nr. 212/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind  deșeurile de echipamente electrice și electronice
	7. În scopul colectării separate a DEEE provenite de la gospodăriile particulare, producătorii care își onorează responsabilitatea extinsă a producătorului prin intermediul sistemelor colective, de comun acord cu autoritățile publice locale ale unităților administrativ-teritoriale:
1) vor organiza, vor gestiona și vor coordona colectarea separată a DEEE de la gospodăriile particulare și transportul acestora la punctele de colectare fixe și mobile prin intermediul serviciului de salubrizare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile. La solicitarea sistemului colectiv, administrația publică locală pune la dispoziție gratuit spațiu pentru crearea punctului de colectare a DEEE;
2) vor stabili și vor comunica organului central de mediu al administrației publice modalitatea și frecvența de colectare a DEEE de la gospodăriile particulare, prin intermediul serviciului de salubrizare sau prin intermediul unui alt agent economic autorizat pentru colectarea DEEE în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament. Frecvența de colectare trebuie sa fie de cel puțin o dată pe semestru;
3) vor preda DEEE colectate către producătorii sau sistemele colective ale acestora în vederea realizării tratării și reciclării DEEE colectate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;
4) vor asigura existența și funcționarea a cel puțin unui punct de colectare a DEEE provenite de la gospodăriile particulare pentru localitățile cu un număr minim de 10 000 de locuitori. Pentru localitățile mai mici, colectarea DEEE se va efectua în cadrul campaniilor de colectare a DEEE, organizate semestrial de către serviciul de salubrizare;
5) vor asigura evidența DEEE intrate și ieșite din punctele de colectare prevăzute la subpct. 4) și raportarea anuală a datelor organului central de mediu al administrației publice, conform modului de evidență și de raportare a informațiilor stabilit în art. 32 alin. (3) din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.

19. Sistemele colective suportă costurile de colectare și de separare a deșeurilor colectate prin intermediul punctelor de colectare. Costurile se stabilesc de comun acord cu autoritățile publice locale ale unităților administrative, dar nu trebuie să depășească taxa unitară stabilită pentru serviciul de salubritate pentru populație.

82. Producătorii, în coordonare cu organul central de mediu al administrației publice, precum și autoritățile administrației publice locale promovează și cofinanțează campanii de informare și educare a consumatorilor pentru a-i încuraja să faciliteze procesul de colectare, reutilizare, tratare și valorificare a DEEE.


	H.G. nr. 561/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind ambalajul și deșeurile de ambalaj 
	Pct.18 Autoritățile publice locale sau, după caz, asociațiile regionale de management al deșeurilor, de comun acord cu sistemele colective, sunt responsabile pentru deșeurile de ambalaje din deșeurile municipale și asigură, prin intermediul operatorului de salubrizare, colectarea separată, transportul către instalațiile de sortare, sortarea deșeurilor menajere și similare care includ deșeurile de ambalaje și încredințarea acestora, direct sau prin intermediul sistemelor colective, spre valorificare.
Pct. 40 Sistemele colective suportă costurile de colectare și de separare a deșeurilor colectate prin intermediul punctelor de colectare. Costurile se stabilesc de comun acord cu autoritățile publice locale, dar nu trebuie să depășească taxa unitară stabilită pentru serviciul de salubritate pentru populație.

	H.G. nr. 586/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea bateriilor și acumulatorilor și deșeurilor de baterii și acumulatori 
	38. În scopul colectării separate a DBA portabili provenite de la gospodăriile particulare, producătorii care își onorează responsabilitatea extinsă a producătorului prin intermediul sistemelor colective, de comun acord cu autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale:
1) organizează, gestionează și coordonează colectarea separată a DBA portabili de la gospodăriile particulare, precum și transportul acestora la punctele de colectare fixe și mobile prin intermediul serviciului de salubrizare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 209/2016 privind deșeurile. La solicitarea sistemului colectiv, administrația publică locală pune la dispoziție, gratis, spațiu pentru crearea punctului de colectare a DBA portabili;
2) stabilesc și comunică Agenției modalitatea și frecvența de colectare a DBA portabili de la gospodăriile particulare, prin intermediul serviciului de salubrizare, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament. Frecvența de colectare trebuie să fie de cel puțin o dată în semestru;
3) predau DBA portabili colectate către producătorii sau sistemele colective ale acestora, în vederea realizării tratării, valorificării și reciclării DBA portabili colectate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;
4) asigură existența și funcționarea a cel puțin unui punct de colectare a DBA portabili provenite de la gospodăriile particulare pentru localitățile cu un număr minim de 10 000 de locuitori. Pentru localitățile mai mici, colectarea DBA portabili se va efectua în cadrul campaniilor de colectare a DBA portabili, organizate semestrial de către serviciul de salubrizare;
5) asigură evidența DBA intrate și ieșite din punctele de colectare prevăzute la subpct. 4) și raportarea anuală a datelor Agenției, conform modului de evidență și de raportare a informațiilor stabilite în Hotărârea Guvernului nr. 501/2018, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament.


	H.G.nr. 610/2022 pentru aprobarea Regulamentului
privind gestionarea anvelopelor uzate

	21. La solicitarea sistemului colectiv, administrația publică locală, în limitele resurselor financiare, pune la dispoziție spațiu pentru crearea punctelor de colectare a anvelopelor uzate prin intermediul contractării în conformitate cu legislația civilă.
66. Producătorii de anvelope noi care își onorează responsabilitatea extinsă în mod individual sau prin intermediul sistemelor colective, în coordonare cu Agenția de Mediu, precum și cu autoritățile administrației publice locale, promovează și cofinanțează campanii de informare, educare a consumatorilor, pentru a-i încuraja să faciliteze procesul de colectare, reutilizare, refolosire ca atare, reșapare, valorificare energetică și/sau reciclare a anvelopelor uzate.





[bookmark: _Toc228353680]1.4. Procesul de planificare și consultare PLGD  
Procesul de planificare și consultare PLGD pentru or.Tvardița prevede  6 etape: Inițierea procesului de planificare (considerații generale), Situația curentă, Planificare, Consultare, Implementare și revizuire periodică PLGD. 
[image: ]

Figura 1. Procesul de planificare și implementare PLGD or.Tvardița

Procesul de consultare publică și acces la informații privind PLGD este realizat în corespundere cu prevederile:
1. Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.
1. Hotărârea Guvernului nr. 1467/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul publicului la informația de mediu.
1. Legea nr. 1515/1993 privind protecția mediului
Un rol important în procesul de planificare este participarea publicului în procesul de elaborare și consultare PLGD. În acest sens, prin Dispoziția nr. 193 a fost creat Grupul de lucru pentru elaborarea PLGD format reprezentați din diverse grupe de vârstă și interese. Componența GL este prezentată în (Anexa nr. 2). Membrii grupului de lucru s-au implicat activ și au fost consultați în vederea elaborării Planului de acțiuni la prezentul PLGD. 

Prima ședință a Grupului de lucru a fost organizată la data de 01.05.2026. În cadrul ședinței conform agendei a fost analizată situația actuală privind managementul deșeurilor în or.Tvardița și posibile opțiuni de dezvoltare pentru a reduce cantitatea deșeurilor generate și depozitate la gunoiște, promovare colectarea separată în special a deșeurilor din plastic și a celor electronice (DEEE), dar și implementarea practicii de compostare. Toate propunerile colectate în cadrul ședinței GL au fost incluse în Planul de acțiuni prezentat în capitolul 3 (Anexa nr 1) din prezentul PLGD. Principalele constatări ale acestei ședințe se regăsesc în Procesul-Verbal, atașat la PLGD or.Tvardița (Anexa nr.3).

[bookmark: _Hlk154594013]Ulterior, conform procesului de planificare și implementare PLGD or.Tvardița a fost organizată și consultarea PLGD, în cadrul GL la data de 05.05.2026. Ca rezultat membrii GL au confirmat că susțin și acceptă spre implementare acțiunile incluse în planul de acțiuni. Principalele aspecte ale acestei ședințe se regăsesc în Procesul-Verbal, atașat la prezentul PLGD (Anexa nr.4).

1.5. [bookmark: _Toc228353681]Orizontul de timp PLGD
PLGD or.Tvardița este elaborat pentru perioada 2026 – 2030.

[bookmark: _Toc228353682]1.6. Categorii de deșeuri care fac obiectul PLGD
La moment în or.Tvardița serviciul de colectare deșeuri este organizat de către primărie. 
În continuare, pentru prezentul PLGD se vor analiza datele pentru Deșeuri municipale, deșeuri provenite din gospodărie și deșeurile similare care provin din activități comerciale, industriale şi administrative, menționate la categoria 20 din Lista deșeurilor colectate în amestec și separat, inclusiv deșeurile de ambalaje din categoria 15.  
Tabelul 4
Tipuri de deșeuri care fac obiectul planificării
	Tip deșeu
	Coduri[footnoteRef:1] [1:  Codificarea deșeurilor conform HG nr.99/2018 privind Lista Deșeurilor.
] 


	Deșeuri municipale (deșeuri menajere și deșeuri asimilabile provenite din comerț, industrie și instituții), inclusiv fracțiuni colectate separat:
	20

	fracții colectate separat (cu excepția 15 01)
	20 01

	deșeuri din grădini și parcuri (inclusiv deșeuri din cimitire) 
	20 02

	alte deșeuri municipale (deșeuri municipale amestecate, deșeuri din piețe, deșeuri stradale, deșeuri voluminoase etc.)
	20 03

	Ambalaje și deșeuri de ambalaje (inclusiv deșeuri municipale de ambalaje colectate separat)
	15 01

	Deșeuri de echipamente electrice și electronice
	20 01 21*
20 01 23*
20 01 35*
20 01 36





[bookmark: _Toc228353683]Capitol 2. SITUAȚIA CURENTĂ
[bookmark: _Toc322806][bookmark: _Toc228353684]2.1. Date despre orașul Tvardița
Pentru o planificare corectă a activităților de gestionare deșeuri în or.Tvardița, în capitolul 2 se prezintă o analiză detaliată a situației curente, respectiv se prezintă informații despre contextul geografic, date demografice, dezvoltarea economică, cantitatea de deșeuri generată, compoziția deșeurilor, cum este organizată gestionarea deșeurilor, nivelul de conformare legislativă și surse de finanțare actuale pentru gestionarea deșeurilor.
[bookmark: _Toc228353685]2.1.1. Context geografic
Tvardița este un oraș din raionul Taraclia. Orașul are o suprafaţă totală de circa 5,37 km2. Localitatea se află la distanța de 118 km de Chișinău și 44 km de Taraclia. 
Conform tabelului nr.5, suprafața totală a localității este de 8135 ha, din care 6898 ha reprezintă terenuri agricole, plantații forestiere 396 ha. 
[bookmark: _Toc912186]Tabelul 5 
Structura terenurilor din or.Tvardița, (ha) 
	Indicator
	Hectare
	%

	Suprafața totală  
	8135
	100%

	 Total terenuri agricole, din care: 
	6898
	85%

	Terenuri arabile 
	5164
	63%

	Plantații perene 
	361
	4%

	Plantații forestiere 
	396
	5%

	Altele tipuri de terenuri
	2214
	27%




[bookmark: _Toc322809]Fig.1 Structura terenurilor din or.Tvardița (%)



În conformitate cu Strategia pentru Gestionarea Deșeurilor 2017-2027, or.Tvardița este parte a Regiunii de Management Deșeuri nr.1, regiune din care fac parte 6 raioane: r-ul  Cahul, r-ul, Cantemir , r-ul, Taraclia și Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia (UTAG) care include trei raioane: r-ul, Comrat, r-ul, Ceadâr -Lunga și r-ul, Vulcănești.
[image: ]Tvardița

Figura 3. Planificarea regională RMD 1
Sursa: https://mediu.gov.md/ro/content/studii-de-fezabilitate 

[bookmark: _Toc228353686]2.1.2. Date demografice și așezări umane

Orașul Tvardița numără o populație totală de 5.080 locuitori (reședință permanentă). 
Conform datelor din tabelul nr. 6 se atestă o micșorare de 1,66 % a numărului populației din sat în perioada 2021-2025.
[bookmark: _Toc912200]Tabelul 6
Indicatorii socio-demografici în RM și în or.Tvardița 
	Indicator
	Republica Moldova 
	or.Tvardița

	Suprafața (km2) 
	33.846
	5,37 km²

	Populația 
	2.512.800
	5.080 






Tabelul 7
Dinamica populației în ultimii 5 ani, or.Tvardița (%)
	[bookmark: _Hlk151845733]Indicator
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2025/2021 % 

	Localitate
	5.288 
	5.288 
	5.182 
	     5.100 
	     5.080 
	-4%




Fig.2 Dinamica populației în ultimii 5 ani (%)
Tabelul 8
Prognoza populației pentru următorii  2025-2035 (%)
	[bookmark: _Hlk151845722]Indicator
	2020
	2025
	2030
	2035

	Localitatea
	5.344
	5.080
	4.765
	4.463



[bookmark: _Toc228353687]2.1.3. Dezvoltarea economică
Conform datelor Biroului Național de Statistică și prezentate în tabelele nr.9-10, activitățile economice nelicențiate sunt orientate în special pe activități de comerț cu amănuntul, agricultură (cultivarea legumelor și cerealelor, creșterea animalelor), prestări servicii. 
Tabelul 9
Numărul de întreprinderi înregistrate după forma juridică, anul 2025
	Forma juridică
	Număr

	Întreprinderi individuale
	16

	Societăți cu răspundere limitată
	22

	Întreprinderi municipale
	1

	Întreprinderi de stat
	7

	Asociații de gospodării țărănești
	15

	Întreprinderi colective
	1

	Total întreprinderi:
	62



Tabelul 10
Cele mai importante întreprinderi din localitate pe domenii de activitate
	Сфера деятельности
	Название компании

	Спиртокурение, производство вин и шампанских вин.
	I.C.S. "BULGARI WINERY" S.R.L.

	Переработка табака и производство сигарет.
	S.R.L. "BT-TABAC HOLDING"

	Вино коньячное производство
	I.C.S. FABRICA DE VINURI SI DIVINURI "МОЛДАВСКИЙ СТАНДАРТ”

	Вино коньячное производство
	S.R.L. "ZOLOTOI AIST"

	Производство кирпича и кирпичных изделий
	S.R.L. "ERGOBRIX"

	Банкетный зал
	"COJOCAR N." I.I.

	Сельскохозяйственное производство
	S.C. "AGROFAVOR" S.R.L.

	Производство лекарственных препаратов
	"LUXFARMOL" S.R.L.

	Строительный магазин
	I.I. ALECO-SAVRIEV

	Сельскохозяйственное производство
	S.R.L. FLOARE DE AUR

	Сельскохозяйственное производство
	S.R.L. "AGROPRIM TV"

	Свиноферма
	S.R.L. LIUD-MASIV

	Сельскохозяйственное производство
	S.R.L. MIXTRANS

	Виноградарство, садоводство
	S.R.L. "VINLOZ"

	Сельскохозяйственное производство
	S.R.L. "UNIVERSALAGRO"

	Производство топливных брикетов
	S.R.L. "BRICHET DE LUX"

	Банкетный зал
	I.I. "CALINCOV ALEXANDR"

	Сельскохозяйственное производство
	S.R.L. DMITRI & IVAN BODLEV

	Сельскохозяйственное производство
	G.T. "GLADCENCO CONSTANTIN CONSTANTIN" or. Tvardita

	Сельскохозяйственное производство
	G.T. "PASCALOVA ANNA CHIRILL" or.Tvardita

	Цветоводство
	G.T. "DIMITROV VLADIMIR DMITRI" or.Tvardita

	Виноградарство
	G.T. "VINE" or.Tvardita

	Сельскохозяйственное производство
	G.T. "JELEAPOV BORISLAV STEPAN"

	Сельскохозяйственное производство
	G.T. "NICOLAS" 

	Автомобильная заправочная станция
	"UNIVERSAL-2" COOP

	Виноградарство, Сельскохозяйственное производство
	S.R.L. MOLDAGROTRADE

	Государственные медицинские услуга
	Центр Здоровья г. Твардица

	Государственные образовательные услуги
	Детский сад №1

	Государственные образовательные услуги
	Детский сад №2

	Государственные образовательные услуги
	Теоретический лицей г.Твардица



[bookmark: _Toc228353688]2.2. Cantitatea și compoziția deșeurilor	
Pentru planificarea corectă a procesului de gestionare deșeuri în continuare se vor analiza 2 indicatori privind cantitățile de deșeuri generate și gestionate pentru ultimii 5 ani și anume:
· Cantitatea totală de deșeuri generate într-un an (tone/an)
· Indicator de generare a deșeurilor (kg/locuitor/an).

[bookmark: _Toc228353689]2.2.1. Cantitatea de deșeuri municipale generate
Luând în considerare că în or. Tvardița până la moment nu au fost efectuate calcule (prin cântărire) a cantităților de deșeuri generate, respectiv nu au fost raportate datele privind deșeurile generate nici la BNS și nici la Agenția de Mediu, în continuare se vor utiliza datele privind indicii de generare a deșeurilor incluși în PNGD: 0,5-0,7 kg/loc/zi pentru localitățile rurale și respectiv 0,9 kg/loc/zi pentru localitățile urbane mici și centrele raionale, aplicând formula:

[bookmark: _Hlk152595025]CANTITATEAdeșeuri generată (tone/an) = 
Populația Totală * Indicator generare deșeuri (kg/loc/zi) * 365 zile = 
5.080 loc.* 0,9kg/loc/zi * 365 zile =  1.699 tone/an
 
În cazul estimării deșeurilor generate, s-a luat în considerate cifra de 5.080 cetățeni care de facto locuiesc permanent în localitate (conform datelor prezentate de către primărie).


[bookmark: _Toc228353690]2.2.1. Compoziția deșeurilor municipale 
Dat fiind lipsa evidenței deșeurilor generate în or.Tvardița, lipsesc și date despre compoziția deșeurilor. În acest sens se vor utiliza date privind compoziția deșeurilor din Studiul de caracterizare a deșeurilor și evaluare a perspectivelor de producere a energiei din deșeuri în Moldova[footnoteRef:2] [2: https://energie.gov.md/sites/default/files/usaid_mesa_pmcg_deliverable_11_waste_characterization_study_final_report_ro.pdf (compoziția deșeuri pentru comune, date din tabelul 7, pag. 16)] 


Tabel 11. 
Compoziția deșeurilor în or.Tvardița, parte din RMD 1
	Indicator
	
	

	Populație
	 
	        5.080 

	Cantitatea estimativă de deșeuri generate anual (tone)
	 
	        1.669 

	Deșeuri organice
	53%
	           888 

	Plastic 
	9%
	           148 

	Hîrtie
	6%
	           100 

	Sticlă
	5%
	              80 

	Textile 
	3%
	              44 

	Metal
	3%
	              56 

	Deșeuri inerte
	7%
	           113 

	Deșeuri periculoase
	0,3%
	                5 

	Produse complexe 
(ambalaje composite,non-ambalaje composite, deșeuri mixte de echipamente electrice și electronice)
	2%
	              37 

	Altele inclusiv fracții fine de 12 mm (scutece, deșeuri medicale/biologice, diverse)
	7%
	           109 

	Altele
	5%
	              91 


[bookmark: _Toc322810]
Conform datelor din Tabelul nr.11 cea mai mare pondere din total deșeuri generate în localitate revine deșeurilor organice, sau total  1.669 tone/an. Aceste rezultate impun necesitatea de a planifica în mod prioritar acțiuni pentru promovarea practicilor de reducere la sursă, compostarea deșeurilor organice, reducerea ambalajelor din plastic precum și educarea/implicarea comunității și a agenților economici din localitate în activitățile planificate pentru perioada 2025-2030 și respectiv realizarea Planului de acțiuni partea a prezentului PLGD.
Un interes aparte revine deșeurilor textile generate la nivel local, mai exact 44 tone/an, reieșind din obligativitatea Primăriei de a asigura din ianuarie 2025 colectarea separată a acestor deșeuri.
2.3. [bookmark: _Toc228353691][bookmark: _Hlk99131901]Colectare și transportare deșeuri
2.3.1. [bookmark: _Toc228353692]Infrastructură pentru colectare deșeuri 
În or.Tvardița există un sistem de colectare a deșeurilor, serviciul este furnizat de către ÎM ,,GCL Tvardița”, care prestează serviciul de colectare deșeuri și în cîteva localități învecintate
[bookmark: _Toc139284479]

Tabel 12. Operatori de salubrizare care își desfășoară activitatea în or.Tvardița
	Nr.
	APL deservit
	Denumire operator
	Tipuri de deșeuri
	Numărul populației din aria deservită
	Tipuri și capacitatea unităților de transport  (m3) deținute de operatori
	Cât de suficientă este capacitatea operatorului


	Calitatea servicii prestate de operator



	1 
	Primăria or. Tvardița
	Serviciu organizat de către Primăria or. Tvardița


	 Mixte 
	5.080
	 
	 insuficient
	 În limita posibilităților


Notă: Calitatea serviciilor prestate de operator vor fi evaluare după (FB- foarte bună, B – bună, N – necalitativă)

Deșeurile sunt colectate regulat cu Autospeciala de la gospodării, instituții publice și agenți economici. Toate deșeurile generate și colectate în localitate sunt aruncate la groapa de gunoi. 
În tabelul 13 sunt prezentate vehiculele care sunt în dotarea ÎM, capacitatea și anul producerii. 
[bookmark: _Toc139284475]Tabel 13. Vehiculele pentru salubrizarea localității, anul 2025
	Tipul vehiculului de colectare a deșeurilor
	Capacitatea vehiculului de colectare a  deșeurilor  (m3) 
	Număr 
	Anul de fabricație   

	МАЗ-5903А2-390
	16
	1
	

	
	
	
	



Mai jos, sunt prezentate imagini cu vehicule utilizate pentru salubrizarea localităților. 
	[image: ]

	[image: ]

	
[image: ]

	
[image: ]






Tabelul 14 
Date despre drumul de acces la depozit deșeuri

	Nr. 
	Cod cadastral

	Distanța până la depozit deșeuri  (km)
(din Tvardița)
	Condiții de acces[footnoteRef:3] [3:  Va fi apreciată calitatea drumurilor de acces la depozit deșeuri ținând cont de (1- calitate foarte proastă, 2- proastă, 3 – acceptabilă, 4 – bună și 5- excelent)] 

 
	Data când ultima data a fost reparat drumul de acces 
	Deținătorul drumului de acces 

	1 
	.40010200105.002........ 
	 8
	Nefavorabil-drum de tara 
	 -----------------------
	 APL



[bookmark: _Toc139284478][bookmark: _Toc139284474]
Tabel 15. Schema de transportare a deșeurilor
	Tip deșeuri 
	Distanță până la depozit (km) 
	Distanță până la stație de transfer
(km) 
	
	Distanță până la stația de sortare/reciclare (km) 
	Distanță până la instalații de compostare (km) 
	Observații 

	Ex. Deșeuri municipale solide  
	 8
	 ----------
	 -------------
	---------------- 
	 --------------
	Ex. Deșeuri municipale solide  




Din tabelul de mai jos, se constată că la instituțiile publice, gunoiul este colectat în tomberoane mari, iar la gospodăriile casnice – în tomberoane de 120 l (parțial – nu pentru toate gospodăriile).  În localitate au fost instalate și urne stradale pentru colectarea deșeurilor de la pietoni.  

Tabel 16. Recipiente pentru colectare deșeuri municipale, anul 2025
	Tip recipiente
	Volum recipient (l/m3)
	Anul de procurare
	Mediul urban
	Mediul rural
	Formă de utilizate Colectare în amestec 

	контейнер
	1100
	
	+
	
	Смешанная

	Мусорные баки
	120
	2025
	+
	
	Смешанная


Pînă la moment, doar DEEE și DBA sunt oferite operatorilor autorizați pentru colectarea astfel de deșeuri. 
Imagini cu cu recipiente/platforme pentru colectare deșeuri din or.Tvardița
	[image: ]


	
[image: ]



[bookmark: _Toc228353693]2.3.3. Acces la servicii de salubrizare
Populația și agenții economici din or.Tvardița are  acces la servicii de colectare deșeuri. 
Tabel 17
	Localitate
	Grad de acoperire cu servicii de salubrizare(%)

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Total
	
	
	
	
	

	Mediul urban
	100
	100
	100
	100
	100



Deșeurile sunt evacuate de la gospodării - săptămânal – la case rezidențiale. Graficul evacuării este prezentat public pe panoul primăriei și pe pagina web a primăriei.
În cazul modificării zilelor de evacuare deșeuri, populația este anunțată preventiv despre modificările graficului.
[bookmark: _Toc139284481]Tabel 28. Grafic evacuare deșeuri
	Tip deșeu
	Grafic colectare

	Deșeuri municipale (în amestec), 
case rezidențiale
	https://tvardita.md/article/category/grafik-vyvoza-musora 



[bookmark: _Toc228353694]2.3.4. Colectare separată
La moment NU este colectarea separată organizată.

[bookmark: _Toc228353695]2.3.5. Tarife/taxe pentru gestionarea deșeurilor municipale
Primăria or.Tvardița a stabilit  Taxă salubrizare. 
Taxă de salubrizare este aprobată conform conform art.9, alin. (2) din Legea nr.1402/2002 privind serviciile  publice de gospodărie comunală, este prevăzută pentru finanțarea cheltuielilor curente de capital ale sistemelor publice locale de gospodărie comunală. 
[bookmark: _Toc139284485]Tabel 19. Cuantumul taxelor/tarifelor pentru serviciul de salubrizare
	Localitate
	Mediu urban/rural
	Cuantum tarif salubrizare (lei/pers/lunar)
	Ponderea populației care achită tarif de salubrizare (%)
	Cuantum taxa salubrizare (lei/pers/)

	Tvardița
	Urban/rural
	36lei/familie/lunar
	73%
	



[bookmark: _Toc228353696]2.4. Eliminarea deșeurilor
Toate deșeurile în localitate sunt depozitate la gunoiște. 

	[image: ]
	[image: ]
Coordonate: 46.177759626417284, 28.967605094767617

	Imagini cu amplasamentul depozitului de deșeuri din or.Tvardița

	[image: ] [image: ]


În contextul în care infrastructura pentru RMD 1 nu a fost construită până la moment, în această regiune nu există la moment facilități pentru gestionarea conformă a deșeurilor, cum ar fi stații de transfer, stații de sortare și compostare și depozit regional. Lipsa acestor facilități este un impediment major în identificarea și implementarea unor soluții practice conforme pentru cantitatea de deșeuri generată inclusiv în or.Tvardița. În aceste condiții, reducerea cantității de deșeuri eliminate prin depozitare devine cea mai practică opțiune din punct de vedere al costurilor. Această reducere poate fi realizată prin măsuri temporare, dar eficiente, care să sprijine tranziția către un sistem integrat de gestionare a deșeurilor. De exemplu, promovarea colectării selective la sursă, chiar și în lipsa infrastructurii complexe, poate reduce semnificativ volumul deșeurilor reziduale. În paralel, compostarea la nivel local, fie la nivel de gospodărie, fie prin platforme temporare, poate transforma deșeurile organice într-o resursă valoroasă pentru agricultură. 
Tabelul 20  
Depozit deșeuri în or.Tvardița, anul 2025
	Depozit neconform
	Autorizație de mediu
	Capacitate 
(mc)
	Capacitate
disponibilă 
(mc)
	An sistare activitate
	An închidere
	Observații

	1
	Lipsește
	Lipsesc date
	Lipsesc date
	Lipsesc date
	Lipsesc date
	Decizia pentru amplasament al gunoiștii din localitate este aprobată prin consiliu


Conform calculelor analizate în pct.2.2.1, anual în or.Tvardița se generează peste 1699 tone de deșeuri, sau în mediu 32,6 tone/săptămânal. Nu toate ajung la gunoiște, o parte sunt arse, unele deșeuri sunt utilizate pentru foc în gospodărie sau pentru hrană animale, etc. 

[bookmark: _Toc228353697]2.5. Conformitatea legală
În tabelul nr.14 se prezintă o analiză a conformității legislative pentru sistemului local de gestionare deșeuri în  or.Tvardița. 
Tabelul 21
Analiza de conformitate sistem actual de gestionare deșeuri
	Act normativ
	Prevederi legislative
	APL se conformează?
	Comentarii

	
	
	DA
	NU
	PARȚIAL
	

	Legea nr.1515 din 16.06.1993 privind protecția mediului înconjurător
	Art. 10. alin.a) și c)
Art. 69. alin. a) și b)
	
	
	Parțial
	În localitate la moment sunt asigurate parțial condițiile necesare pentru gestionarea deșeurilor și respectiv protecția mediului. 

	Legea nr. 209/2016 privind deșeurile 
	Articolul 11. Atribuțiile autorităților administrației publice locale

Articolul 35. Implicarea autorităţilor administrației publice centrale și locale în elaborarea programelor de gestionare a deşeurilor
	
	
	Parțial
	Nu se asigură colectarea separată a deşeurilor, inclusiv pentru colectarea deşeurilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului, dotarea acestora cu containere specifice tipurilor de deşeuri, precum şi funcţionalitatea acestora.

Nu se asigură evidenţa datelor şi informaţiilor privind deşeurile şi gestionarea deşeurilor municipale colectate de la populaţie, de la unităţile comerciale şi instituţii, în bază de contract.
A fost inițiată procedura de elaborare a unui PLGD pentru or.Tvardița.

	Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală
	art.14 alin.(2) lit.h
art.29 alin.(1) lit.i) 
art.14 alin.(2) lit.w1)
art.29 alin.(1) lit.m1)
art.14 alin.(2) lit.q)
	Da
	
	
	Totodată consiliul local își îndeplinește competența privind organizarea serviciilor publice de gospodărie comunală, în cazul dat pentru gestionarea deșeurilor. 

	Legea nr.1402/2002 privind serviciile 
publice de gospodărie comunală
	Art.9. alin. (2) 
	Da
	
	
	Este aprobată tarif colectare deșeuri - 36 lei lunar familie. 

	H.G. nr. 212/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind  deșeurile de echipamente electrice și electronice
	Pct. 7. 

	
	NU
	
	Nu s-a stabilit la nivel local o conlucrare între APL și operatori autorizați în colectarea DEEE-urilor 

	H.G. nr. 561/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind ambalajul și deșeurile de ambalaj 
	Pct.18 

	
	NU
	
	Nu s-a stabilit la nivel local o conlucrare între APL și operatori autorizați/producători pentru colectarea separată a deșeurilor de ambalaje.

	H.G. nr. 586/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea bateriilor și acumulatorilor și deșeurilor de baterii și acumulatori 
	Pct. 38. 
	
	NU
	
	Nu s-a stabilit la nivel local o conlucrare între APL și operatori autorizați/producători pentru colectarea separată a deșeurilor de baterii și acumulatori.

	H.G.nr. 610/2022 pentru aprobarea Regulamentului
privind gestionarea anvelopelor uzate

	Pct. 21. 

	
	NU
	
	Nu s-a stabilit la nivel local o conlucrare între APL și operatori autorizați/producători pentru colectarea separată a anvelopelor uzate.



[bookmark: _Toc228353698]2.6. Nivelul de informare a populației
Gestionarea durabilă a deșeurilor depinde în mare măsură de nivelul de conștientizare a populației și a personalului APL. În cazul de față, pentru elaborarea prezentului PLGD a fost realizată și o evaluare curentă a nivelului de percepție din partea populației privind serviciul de gestionare a deșeurilor în localitate. 

[image: Diagramă a răspunsurilor din Formulare. Titlul întrebării: Как вы оцениваете (или считаете), как организована система управления отходами в  вашем населенном пункте  :. Numărul de răspunsuri: 62 de răspunsuri.]

Suplimentar, în Anexa nr.5 la PLGD se prezintă rezultatele chestionării online privind evaluare percepție și grad de mulțumire a populației cu privire la gestionarea deșeurilor în or.Tvardița. Datele analizate confirmă că 40% din respondenți au apreciat serviciul de salubrizare bine organizat.

Pe de altă parte, respondenții au confirmat că sunt foarte bine și bine informați cu referire la gestionarea deșeurilor în localitate (50% sunt foarte bine și bine informați). 
[image: ]
Cu privire la problemele existente în privința colectării deșeurilor, 79% din respondenți consideră că cea mai mare problemă este lipsa infrastructurii de colectare separată a deșeurilor. 
[image: Diagramă a răspunsurilor din Formulare. Titlul întrebării: Что вы считаете самой большой проблемой, связанной с управлением отходами в вашем населенном пункте?. Numărul de răspunsuri: 57 de răspunsuri.]

[bookmark: _Toc228353699]2.7. Finanțare și buget 
După cum s-a descris în prezentul capitol, până la ziua de azi, Primăria or.Tvardița a stabilit și calculat Tariful colectare deșeuri de 36 lei lunar de familie.
Pentru comparație, în mun. Ungheni este stabilit tarif de colectare deșeuri de 54 lei/gospodărie lunar, iar taxa de salubrizare este de 120 lei per persoană anual. 
În dependență de activitățile planificate și necesitățile identificate în or. Tvardița, o soluție aplicabilă în termen scurt ar fi stabilirea taxei/tarifului salubrizare în baza H.G. nr.881/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind calcularea tarifelor la unele servicii publice de gestionare a deșeurilor municipale.
Suplimentar la taxa de salubrizare, APL ar putea poate obține resurse financiare suplimentare din comercializarea deșeurilor reciclabile colectate, în cazul în care ar începe colectarea separată a deșeurilor reciclabile. 


[bookmark: _Toc228353700]Capitolul 3. PLANIFICAREA GESTIONĂRII DEȘEURILOR
În baza analizei situației curente din or. Tvardița în capitolul 3 se va elabora și Planul de acțiuni, parte a PLGD. Obiectivele generale privind gestionarea deşeurilor parte a PLGD pentru or. Tvardița vor fi stabilite pe baza obiectivelor prevăzute în PNGD:

· Obiectivul general 1. Dezvoltarea în Republica Moldova a unui sistem durabil de gestionare a deșeurilor, în vederea asigurării unui mediu sănătos și sigur pentru cetățeni
· Obiectivul general 2. Reducerea cantității de deșeuri generate, creșterea cu până la 40-60 % a ratei de recuperare și reciclare a produselor supuse regimului de responsabilitate extinsă a producătorului și sporirea nivelului de conștientizare privind importanța gestionării deșeurilor până în anul 2027
· Obiectivul general 3. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor necesare pentru gestionarea deșeurilor în cadrul unui sistem integrat, având ca scop prevenirea poluării mediului, reducerea cantităților de deșeuri depozitate și creșterea ratei de reciclare
Deșeurilor municipale includ:
· îmbunătățirea cadrului normativ și instituțional în domeniul gestionării deșeurilor municipale, prin crearea asociațiilor autorităților administrației publice locale la nivel regional/operatorilor regionali;
· promovarea și implementarea sistemelor de colectare selectivă în toate localitățile urbane și în cele rurale unde este fezabil, atât în sectorul casnic, cât și în cel de producție, precum și a facilităților de sortare, compostare și reciclare;
· îmbunătățirea sistemului de transportare a deșeurilor și dezvoltarea stațiilor de transfer (3-6 stații per regiune);
· colectarea separată, pregătirea pentru reutilizare sau, după caz, tratarea corespunzătoare a deșeurilor voluminoase;
· utilizarea în scopuri energetice a deșeurilor și aplicarea conceptului waste-to-energy;
Deșeurilor biodegradabile (deșeuri vegetale colectate din parcuri, grădini, deșeuri alimentare/bucătărie etc.) includ:
· reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale cu 15% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate, prin dezvoltarea sistemului de  colectare a deșeurilor biodegradabile  la sursă pentru rezidenți și alte entități;
· implementarea colectării selective a deșeurilor alimentare/bucătărie și dezvoltarea capacităților pentru tratarea separată a deșeurilor alimentare/ bucătărie;
· încurajarea valorificării prin procedee aerobe și anaerobe și construirea capacităților de compostare și fermentare a deșeurilor, cel puțin câte una per raion;
· încurajarea producerii biogazului și utilizarea acestuia în scopul generării energiei electrice și termice.
Altor fluxuri de deșeuri includ:
· pentru ambalaje și deșeuri de ambalaje, implementarea măsurilor de prevenire a generării deșeurilor de ambalaje și de creștere a gradului de reutilizare a ambalajelor cu 20 % față de anul 2020;
· pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice, creșterea ratei de colectare separată a DEEE de la 35% în 2025  până la 45 %  în anul 2027 prin intermediul  producătorilor individuali și al sistemelor colective, conform Hotărârii Guvernului nr.212/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind  deșeurile de echipamente electrice și electronice; sensibilizarea opiniei publice cu privire la aspectele ce țin de colectarea selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și beneficiile acestora.
· pentru deșeuri de baterii și acumulatori, asigurarea colectării și valorificării bateriilor și acumulatorilor uzate de la utilizatori/populație prin intermediului  producătorilor individuali și a sistemelor colective, conform Hotărârii Guvernului nr. 586/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea bateriilor și acumulatorilor și deșeurilor de baterii și acumulatori.
· pentru uleiuri uzate, organizarea campaniei anuale de sensibilizare a publicului pentru grupuri-țintă separate (proprietari și utilizatori de vehicule, întreprinderi de reparații și întreținere tehnică a vehiculelor), menite să informeze despre consecințele negative ale utilizării ilegale a uleiurilor uzate pentru mediu și sănătate publică și asupra posibilității de gestionare adecvată a uleiurilor uzate.
· pentru vehicule scoase din uz (VSU), asigurarea posibilității ca ultimul deținător al vehiculului să îl poată preda gratuit unei unități de colectare/valorificare, elaborarea mecanismului de eliberare a certificatelor de dezasamblare a VSU.
· pentru deșeuri periculoase, asigurarea colectării deșeurilor periculoase separat de cele non-periculoase; crearea condițiilor pentru colectarea separată, tratarea (inclusiv pregătirea pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor periculoase, etc.
· pentru anvelope uzate, asigurarea unei rețele de colectare a anvelopelor uzate prin intermediul centrelor de deservire tehnică a automobilelor, centrelor comerciale, parcărilor etc.
· pentru deșeuri din construcție și demolări, implementarea acțiunilor de prevenire  a generării deșeurilor din construcții și demolări, stabilirea cerințelor minime de sortare a deșeurilor pentru șantierele mari de construcții și obiective pentru reciclarea deșeurilor din construcții și demolări, etc.
· pentru nămol (nămol fecal și nămol industrial), tratarea și gestionarea nămolului rezultat de la procesele de epurare/preepurare a apelor uzate în conformitate cu prevederile pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele  de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisare pentru localitățile urbane și rurale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 950/2013 și încurajarea producerii biogazului și utilizarea acestuia în scopul generării energiei electrice și termice.
[bookmark: _Toc228353701]3.1. Proiecții privind gestionarea deșeurilor
În continuare, datele din tabelul nr.19 prezintă o prognoză privind generarea deșeurilor municipale în or.Tvardița pentru perioada 2026-2030. Pentru prognoza cantității de deșeuri municipale generate, conform PNGD se estimează că rata generare deșeuri municipale va crește cu 1% pe an kg/locuitor/zi[footnoteRef:4].  [4:  PNGD] 

Tabelul 22
Evoluția principalilor indicatori pentru prognoza deșeurilor municipale în perioada 2026-2030
	 
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Numărul populației 
	     5.006 
	     4.946 
	     4.886 
	     4.825 
	     4.765 

	Rata de generare pe cap de locuitor, kg/locuitor/zi
	0,91
	0,92
	0,93
	0,94
	0,95

	Prognoza generării DMS (kg) per an
	1.662.876 
	   1.660.867 
	   1.658.417 
	   1.655.526 
	 1.652.194 

	Prognoza generării DMS (tone) per an
	       1.663 
	          1.661 
	          1.658 
	          1.656 
	        1.652 



Prognoza analizată prezintă o creștere a cantității de deșeuri generată în localitate, asta deși se atestă o descreștere a numărului populației. Principalele cauze sunt:
· Locuitorii din or.Tvardița cumpără mai multe produse ambalate și de unică folosință.
· Activitatea economică din localitate se extinde.
[bookmark: _Toc228353702]3.2. Obiective şi ţinte privind gestionarea deşeurilor. 

Obiectivele PLGD or.Tvardița stabilite în corespundere cu PNGD sunt axate pe îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu, având în vedere respectarea și aplicarea prevederilor legislației de mediu și sunt prezentate în tabelul nr.23
Tabelul 23
Obiective stabilite pentru PLGD din or.Tvardița
	Obiectiv general 1
	Îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor de gestionare a deșeurilor

	Obiective specifice
	Acest obiectiv urmărește dezvoltarea și optimizarea infrastructurii necesare pentru gestionarea eficientă a deșeurilor în or.Tvardița. Prin elaborarea și actualizarea actelor normative esențiale
· (OS 1.1) Elaborarea și actualizarea documentelor de reglementare locală, pentru instituirea unui cadru coerent care sprijină funcționarea eficientă a serviciilor de salubrizare.
· (OS 1.2) Asigura implementării eficiente a PLGD, prin consolidarea capacităților instituționale și organizatorice prin formarea personalului și îmbunătățirea structurilor administrative. 
· (OS 1.3)  Identificarea și valorificarea resurselor financiare necesare, prin alocarea eficientă a fondurilor și atragerea de finanțări externe pentru proiectele de modernizare a infrastructurii de gestionare a deșeurilor

	Obiectiv General 2
	Prevenirea și reducerea cantității de deșeuri municipale generate și eliminate prin depozitare

	
	Acest obiectiv se concentrează pe diminuarea cantității de deșeuri produse și a celor eliminate prin depozitare, promovând practici sustenabile. 
· (OS 2.1) Prevenirea și reducerea cantității de deșeuri eliminate prin depozitare cu cel puțin 30% până în anul 2029, prin măsuri de reducere la sursă, reutilizare și reciclare, inclusiv reducerea cu minimum 15% a cantității de deșeuri biodegradabile depozitate până în 2030.
· (OS 2.2) Sporirea gradului de informare și sensibilizare a publicului, prin campanii educaționale și de conștientizare, care să încurajeze comportamente responsabile privind deșeurile.
· (OS 2.3) Promovarea achizițiilor publice verzi și a serviciilor locale de reparație, reutilizare și reciclare, pentru stimularea economiei circulare la nivel local.

	Obiectiv General 3
	Dezvoltarea serviciului de gestionare a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri

	Obiective specifice
	Acest obiectiv vizează extinderea și îmbunătățirea serviciilor de gestionare a deșeurilor, în conformitate cu principiile colectării separate și cu cerințele regionale.
· (OS 3.1) Implementarea colectării separate pe 3 fracții de deșeuri: plastic/metal, sticlă și deșeuri organice facilitând astfel reciclarea deșeurilor și reducerea cantității eliminate prin depozitare. 
· (OS 3.2) Îmbunătățirea gestionării deșeurilor reciclabile prin amenajarea unui spațiu de depozitare temporară adecvat, dotat cu echipamente necesare (ex. presă de balotat, etc) și instruirea personalului responsabil, asigurând astfel un proces eficient și sigur de gestionare a deșeurilor reciclabile.  

	Obiectiv General 4
	Contribuția locală la prevenirea și reducerea poluării și implementarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) la nivel regional (RMD 1)

	Obiective specifice
	Acest obiectiv are ca scop participarea activă a or.Tvardița la eforturile regionale de reducere a poluării și implementare a SMID, în concordanță cu Programul Național de Gestionare a Deșeurilor și Planul regional RMD 1. 
 (OS 4.1) Ecologizarea localității prin gestionarea conformă a depozitului de deșeuri și a gunoiștilor neautorizate, inclusiv identificarea și eliminarea gunoiștilor neautorizate, restaurarea zonelor afectate și prevenirea poluării.
(OS 4.2) Organizarea controlului contravențiilor în domeniul gestionării deșeurilor asiguînd respectarea legislației și a normelor locale, prin monitorizarea și sancționarea abaterilor, contribuind astfel la menținerea unui mediu curat și sănătos.
OS 4.3. Alinierea serviciului local de gestionare a deșeurilor la sistemul regional integrat (RMD 1).


Pentru a implementa acțiunile PLGD în or.Tvardița este important de identificat corect responsabilii/partenerii implicați în realizarea activităților propuse. În acest sens, tabelul nr.19 prezintă o listă de responsabili/parteneri propuși pentru implementarea cu succes a PLGD.

Tabelul 24
Responsabili/parteneri în implementarea Planului PLGD or.Tvardița
	Nr.
	Grup țintă
	Informare
/conștientizare
	Colectare separată
	Colectare mixtă
	Transportare
	Sortare
	Reutilizare
	Reciclare
	Eliminare prin depozitare

	1 
	APL or.Tvardița
	+
	+
	
	
	
	
	
	+ 

	2 
	Operatori de salubritate
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	Sectorul privat 
	
	+
	
	
	+
	+
	+
	

	4 
	REP[footnoteRef:5] [5:  Producători de ambalaje, echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, uleiuri responsabili pentru gestionarea acestor deșeuri prin mecanismul de Responsabilitate Extinsă a Producătorului] 

	+
	+
	
	
	
	
	+
	 

	5 
	Populația 
	
	+
	
	
	+
	+
	
	 

	6
	Societatea civilă 
	+
	
	
	
	
	+
	
	 

	7
	Liceu/gradinita, casa de cultura...
	
	
	
	
	
	
	
	


În continuare, reieșind din rezultatele evaluării nivelului actual de conștientizare a populației, prezentate în pct.2.6 din prezentul PLGD, în tabelul 25 sunt prognozate noi rezultate pentru nivelul de conștientizare, reieșind din activitățile planificate pentru perioada 2025-2029. Pe parcursul implementării acestui program, APL/GL vor efectua evaluări repetate a nivelului de conștientizare pentru a determina eficacitatea activităților realizate. 









Tabelul 25
Nivel de conștientizare planificat a fi atins prin implementarea Planului PLGD or.Tvardița
	Nr. 
	Domeniu
	Nivel curent de cunoaștere actual
(1-foarte scăzut,2- scăzut, 3-mediu,  4-înalt, 5 excelent)
	Nivel de conștientizare planificat[footnoteRef:6] [6:  Nivelul de conștientizare planificat se va regăsi inclusiv ca obiectiv în Planul de acțiuni pentru implementarea PLGD (subcapitol 3.3)] 

(1-foarte scăzut, 2- scăzut, 3-mediu,4-înalt, 5-excelent)
	Observații

	1 
	Impactul managementului defectuos al deșeurilor asupra mediului
	3
	4
	

	2 
	Impactul social rezultat din management defectuos al deșeurilor
	3
	4
	

	3 
	Impactul economic rezultat din management defectuos al deșeurilor 
	2
	4
	

	4 
	Impactul transportării deșeurilor la gropile de gunoi
	3
	4
	

	5 
	Nivel de cunoaștere  Ierarhia Deșeurilor
	1
	4
	

	6 
	Beneficiile reducerii  și reutilizării deșeurilor
	2
	4
	

	7 
	Beneficiile sortării deșeurilor
	3
	5
	

	 8  
	Beneficiile recuperării deșeurilor
	2
	4
	





[bookmark: _Toc228353703]Capitolul 4. OPȚIUNI ȘI BUGET NECESARE PENTRU GESTIONARE DEȘEURI
Planul de acțiuni elaborat și prezentat în Capitolul 3 prezintă o serie de măsuri minim necesare și real de a fi implementate ținând cont de faptul că în or.Tvardița este furnizat serviciul de colectare deșeuri de către serviciu din cadrul primăriei Tvardița. 
Un alt aspect important Planul de acțiuni trebuie să determine crearea unui sistem integrat și durabil de gestionare deșeuri în or.Tvardița prin colectarea separată a deșeurilor, inclusiv accesibil din punct de vedere economic, acceptabil din punct de vedere social și eficient din punct de vedere ecologic. 
Pentru a identifica cea mai acceptabilă din punct de vedere economic, social și de mediu opțiune, în capitolul 4 sunt analizate opțiunile potrivite pentru organizarea gestionării deșeurilor în or.Tvardița și costuri estimative pentru implementarea acestora.

[bookmark: _Toc228353704]4.1. Analiza opțiuni de gestionare deșeuri

Ținând cont de principiile care stau la baza activităților de gestionare deșeuri (subsecțiunea 1.2) și etapele unui SMID, au fost analizate următoarele opțiuni pentru gestionarea deșeurilor: 

	Etapele SIGD
	Opțiuni analizate pentru or.Tvardița

	Prevenirea deșeurilor
	1. Reducerea consumului de ambalaje/produse din plastic de unică folosință, promovarea alternativelor reutilizabile. 
1. Susținerea inițiativelor de creare a Centrelor de repararea / recondiționarea bunurilor în scopul refolosirii acestora (de tip second hand shops), promovarea antreprenorialului local. 
1. Organizarea campaniilor de sensibilizare ”Renunță la Plasticul de unică folosință” axate pe identificarea produselor sau articolelor de unică folosință sau greu reciclabile cu promovarea alternativelor acestora. 
1. Organizarea în școli a Atelierelor cu genericul ”Zero Deșeuri”, etc.

	Colectarea deșeurilor 

	Opțiunea 1.Puncte de colectare / Recipient din plastic de  1.1 m3 și container de metal de 2-4 m3
[image: A screenshot of a computer
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Description automatically generated] [image: Nu este disponibilă nicio descriere.]
	Avantaje
	Dezavantaje

	· Potrivit pentru sistemul “puncte de colectare”;
· Costuri de operare mai mici;
· Timp de descărcare/servire mai scurt;
· Potrivit pentru sistemele de încărcare automată;
· Sustenabil pentru promovarea colectării separate a deșeurilor reciclabile;
· Aplicabil pentru Republica Moldova.
	· Nu este potrivit pentru sistemul “din poartă în poartă”;
· Punctul de colectare trebuie echipat cu o platformă din beton pentru a permite manevrarea recipientelor în timpul deservirii;
· Tendința de a fi umplute cu deșeuri verzi, voluminoase și de construcții și demolări, etc.





Opțiunea 2. 
[image: Temporary Storage Buildings and Storage Building Solutions]Centre de colectare sub formă de spațiu special amenajat cu 1-2 containere de mari dimensiuni, poster informativ, gard, acoperiș) unde se acceptă deșeuri reciclabile (ex. hârtie/carton, plastic, sticlă, DEEE-uri). Astfel de centru ar putea favoriza și crearea cel puțin a unui loc de muncă și a unui centre de reparație a deșeurilor acumulate dar care mai pot fi reutilizate.



	Sortarea deșeurilor reciclabile
	[image: ]Pentru Centrul/spațiul de colectare separată și depozitare a deșeurilor reciclabile (plastic, hîrtie/carton) este analizată opțiunea de a achiziționa și o presa de balotat deșeuri Aceste prese de balotat pot reduce volumul deșeurilor cu până la 95%, ceea ce permite economisirea spațiului valoros care altfel ar fi fost ocupat de deșeuri. Gestionarea acestor prese nu este complicată deoarece sunt echipate cu sisteme de ghidare care minimizează revenirea elastică a materialului și asigură o evacuare ușoară a balotului. Ca rezultat vor putea fi ușor utilizate la nivel local. Important, deșeurile balotate pot fi vândute companiilor specializate în reciclare, obținându-se astfel un venit important. De exemplu, există companii care plătesc pentru balotarea cartoanelor sau a recipientelor din polietilentereftalat (PET) compactate sub formă de baloți.

[image: ]Util în procesul de sortare este dotarea spațiului cu saci mari (big bags) pentru depozitarea temporară a reciclabilelor până la balotare. Marimea potrivită ar fi de 110 cmx110 cm (2,42 m3)






	Tratarea deșeurilor prin compostare

	[image: Ar putea fi o imagine cu unul sau mai mulţi oameni, persoane în picioare şi în aer liber]Compostarea în gospodărie reprezintă o opțiune practică și nu costisitoare pentru a reduce cantitatea deșeurilor organice depozitate la gunoiștea din sat.  Prin aplicarea acestei metode de tratare, gospodăriile pot transforma individual deșeurile organice în îngrășământ de calitate pentru solul din grădină/sere. Cel mai important, dacă gospodăriile din sat vor practica compostarea, peste 30 % din total deșeuri generate nu vor necesita transportare la gunoiști, nu vor prezenta risc de poluare în special cu gaz metan și nici risc de contaminare sol și apă din comunitate.   Pentru această opțiune se vor precauta mai multe modele de lăzi de compost care pot fi achiziționate de APL, produse de gospodării, sau achiziționate din contul proiectelor implementate.  

Pentru a extinde activitatea de compostare la nivel local, inclusiv prin implicarea agenților economici cu activitate agricolă se va precauta posibilitatea de a implementa în localitate proiect de compostare în brazdă a deșeurilor animaliere/vegetale. Pentru a implementa un astfel de proiect în localitate ar fi binevenit un parteneriat APL/ONG/Agenți economici respectiv identificarea terenului necesar pentru compostare și achiziția unui tocător de crengi, a utilajului de întors brazde cu tambur rulare/derulare, încărcător frontal și mașină de împrăștiat compost și gunoi de grajd.
[image: A green and white tractor
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	Eliminarea deșeurilor la depozitul de deșeuri.
	Ținând cont de problema gunoiștii din localitate a fost analizată și opțiunea de a achiziționa și instala sistem de supraveghere video gunoiște pentru a monitoriza depozitarea ilegala a deșeurilor în localitate și aplicarea sancțiunilor.




[bookmark: _Toc228353705]4.2. Selectarea opțiunilor potrivite gestionare deșeuri
Luând în considerație situația actuală de gestionare a deșeurilor municipale solide în or.Tvardița, inclusiv perspectiva dezvoltării regionale în sector, prin prezentul PLGD s-au identificat și propus spre analiză 2 Opțiuni în ceea ce privește organizarea gestionării deșeurilor. 
Opțiunea 1  presupunere organizarea condițiilor minime pentru colectare separată a deșeurilor din plastic și promovarea compostării la nivel de gospodării. Prin implementarea acestei opțiuni, orașul Tvardița asigură conformarea parțială la cerințele PNGD, până la integrarea deplină în sistemul regional de gestionare a deșeurilor (RMD 1).
Opțiunea 2 este aliniată la obiectivele PNGD 2023–2030 și la procesul de regionalizare a serviciilor de salubrizare la nivelul Regiunii de Management al Deșeurilor nr. 1. Modelul propus prevede organizarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor municipale bazat pe principiile economiei circulare și ierarhiei deșeurilor (colectarea deșeurilor pe mai multe fracții (hîrtie/carton, plastic/metal și sticlă) și  opțional se vor colecta separat deșeurile textile, DEEE-urile și DBA.)). Prin aplicarea acestei opțiuni, orașul Tvardița contribuie activ la implementarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) și la atingerea țintelor de reducere a deșeurilor biodegradabile și a celor eliminate prin depozitare, stabilite la nivel național.

Pentru ambele opțiuni este recomandată alocarea unui spațiu pentru depozitarea temporară a deșeurilor reciclabile cu posibilitatea de balotare a acestor deșeuri și comercializarea către producătorii de produse supuse REP prin intermediul SC din care aceștia fac parte sau către operatori autorizați de Agenția de Mediu pentru colectare și tratare deșeuri. În tabelul nr.26 și tabelul nr.27 se prezintă componentele de bază ale acestor două opțiuni.

Tabelul 26
[bookmark: _Hlk152671275]Opțiunea 1 pentru gestionarea deșeurilor în or.Tvardița
	[bookmark: _Hlk153785390]Element al sistemului
	Mod de organizare
	Echipament, procese
	Acțiuni necesare

	Colectarea deșeurilor reciclabile
	Amenajare spațiu pentru depozitare temporară doar a deșeurilor din plastic (fără sortare/balotare)




Colectare 1 dată la 2 săptămâni a deșeurilor din plastic acumulate în tomberoane galbene de 1.1 m3 și în plase de metal. 
	· Contract cu operator autorizat pentru achiziție deșeuri din plastic.

	· Amenajare 10 platforme pentru colectarea separată a deșeurilor din plastic, instalate pe teritoriul APL (ex.Gimnaziu, Grădiniță, magazine și Casei de cultură.
· Stabilirea unui contract/ memorandum cu reciclator/operator autorizat REP care colectează deșeurile din plastic acumulate în depozitul/spațiul alocat pentru colectare temporară. În contract trebuie specificate condițiile de colectare a reciclabililor, obligațiile APL Tvardița, obligațiile serviciului salubrizare, echipamentul folosit pentru colectare, timpul și ruta de colectare.  
· Adunări cu populația pe sectoare pentru promovarea colectării selective a deșeurilor.
Producerea și distribuirea fișei de informare privind condițiile de colectare a deșeurilor către toate gospodăriile din APL Tvardița.
· Adunări/discuții cu agenții economici din localitate care dețin magazine (total 10 la număr din care 3 comercializează electronice și electrocasnice și 7 produse alimentare) pentru a explica și solicita implicarea acestora în colectarea separată a reciclabilelor și transportarea la spațiul pentru depozitare temporară.

	Sortarea deșeurilor reciclabile
	Sortarea detaliată a reciclabililor și recuperarea materialelor reciclabile se realizează de operator autorizat reciclare/sistem colectiv REP cu care APL are contract.
	
	Stabilirea unui mod de monitorizare și raportare de către operator/SC autorizat REP a a cantităților de  reciclabile colectate și reciclate. Informația dată este necesară pentru măsurarea gradului de colectare separată și reciclare a deșeurilor reciclabile și stabilirea acțiunilor necesare pentru îmbunătățirea sistemului de colectare a acestora.  

	Compostarea
	Promovarea compostării în gospodării prin furnizarea de informații/ghiduri/ateliere practice. 

Dotarea la prima etapă a cel puțin 20 gospodării din localitate cu lăzi de compost.
	· Folosirea a 20 de instalații de compostare în gospodării. 
Gospodăriile cu instalații de compostare vor servi ca exemplu pentru ca alți gospodari interesați să poată prelua și realiza compostarea, în mod similar, pe cont propriu.
	· Editarea/publicarea unui îndrumar practic pentru modul de organizare a compostării descentralizate în gospodării.
· Adunări cu populația pe sectoare pentru promovarea modului de compostare în gospodării.
· Producerea și distribuirea unei fișe informaționale pentru gospodării care să promoveze organizarea compostării în gospodării.


	Depozitarea/ eliminarea deșeurilor nereciclabile
	Depozitarea la gunoiștea existentă.
	· Folosirea gunoiștii actuale din localitate. 
· Acoperirea regulată cu pământ a deșeurilor depozitate.
· Îngrădirea gunoiștii.
· Instalarea unui sistem de supraveghere video la gunoiște.
	· Îmbunătățirea drumului de acces către depozitul de deșeuri. 
· Stabilirea unui grafic pentru acoperirea regulată cu pământ a deșeurilor depozitate la depozit.
· Achiziție sistem de supraveghere video gunoiște pentru a monitorizarea depozitarea ilegala a deșeurilor în localitate și aplicarea sancțiunilor.



Tabelul 27
Opțiunea 2 pentru gestionarea deșeurilor în or.Tvardița
	Element al sistemului
	Mod de organizare
	Echipament, procese
	Acțiuni necesare

	Colectarea deșeurilor reciclabile
	Amenajare spațiu pentru depozitare temporară a deșeurilor reciclabile (plastic, DEEE-uri, hîrtie și carton)


Colectare 1 dată la 2 săptămâni a deșeurilor din plastic acumulate în tomberoane galbene de 1.1 m3 și în plase de metal.
	· Contract cu operator autorizat /SC autorizat REP pentru colectare deșeuri reciclabile (plastic, DEEE-uri, hîrtie și carton).

	· Amenajare 10 platforme pentru colectarea separată a deșeurilor din plastic, instalate pe teritoriul APL (ex.Gimnaziu, Grădiniță, magazine și Casei de cultură, blocuri locative, etc.).
· Stabilirea unui contract/ memorandum cu reciclator/operator autorizat REP care colectează reciclabilele din depozitul/spațiul alocat pentru colectare temporară (plastic, DEEE-uri, hîrtie și carton). În contract trebuie specificate condițiile de colectare a reciclabililor, obligațiile APL Tvardița, obligațiile operatorului, echipamentul folosit pentru colectare, timpul și ruta de colectare.  
· Adunări cu populația pe sectoare pentru promovarea colectării selective a deșeurilor.
Producerea și distribuirea fișei de informare privind condițiile de colectare a deșeurilor către toate gospodăriile din APL Tvardița.
· Adunări/discuții cu agenții economici din localitate care dețin magazine (total 10 la număr din care 3 comercializează electronice și electrocasnice și 7 produse alimentare) pentru a explica și solicita implicarea acestora în colectarea separată a reciclabilelor și transportarea la spațiul pentru depozitare temporară.

	Sortarea deșeurilor reciclabile
	Sortarea și balotarea deșeurilor din plastic și hârtie/carton se va efectua parțial în spațiul amenajat pentru depozitare temporară. 


	
· Loc pentru sortare manuală și balotarea deșeurilor din plastic și hârtie/carton.
· Sortarea și balotarea materialelor reciclabile pe următoarele categorii: carton, hârtie, PET transparent, PET colorat, Polietilenă, alte folii.  

	· Stabilirea unui mod de monitorizare la nivel local a cantităților de  reciclabile colectate și comercializate operatorilor/SC autorizate REP. Informația dată este necesară pentru măsurarea gradului de colectare separată a reciclabilelor la nivel local și stabilirea acțiunilor necesare pentru îmbunătățirea sistemului de colectare a acestora.  
· Procurare presă de balotat carton, hârtie, plastic.
· Procurare stivuitor manual pentru manipularea balot reciclabile.
· Amenajare loc de sortare și balotare în incinta spațiului de depozitare temporară.
· Programe de instruire cu privire la sortarea și balotarea materialelor reciclabile.
· Stabilirea unui mod de monitorizare și raportare a cantităților de  reciclabile colectate și materiale reciclabile balotate și realizate/vândute reciclatorilor. Informația dată este necesară pentru măsurarea gradului de recuperare a reciclabilelor și stabilirea acțiunilor necesare pentru îmbunătățirea sistemului de colectare a acestora.

	Compostarea
	Promovarea compostării în gospodării prin furnizarea de informații/ghiduri/ateliere practice. 


	· Folosirea de instalații de compostare în gospodării. 
Gospodăriile cu instalații de compostare vor servi ca exemplu pentru ca alți gospodari interesați să poată prelua și realiza compostarea, în mod similar, pe cont propriu.
	· Editarea/publicarea unui îndrumar practic pentru modul de organizare a compostării descentralizate în gospodării.
· Adunări cu populația pe sectoare pentru promovarea modului de compostare în gospodării.
· Producerea și distribuirea unei fișe informaționale pentru gospodării care să promoveze organizarea compostării în gospodării.

	Depozitarea/ deșeurilor reciclabile
	Depozitarea deșeurilor reciclabile în spațiu amenajat
	
	· Achiziție sistem de supraveghere video gunoiște pentru a monitorizarea depozitarea ilegala a deșeurilor în localitate și aplicarea sancțiunilor.

	Pregătirea sistemului de salubrizare  a
 or. Tvardița pentru transferul deșeurilor la Stația de transfer RMD 1 (decizie aprobată de CL)
	Transferul deșeurilor reziduale și parțial a deșeurilor reciclabile către Stația de transfer din RMD 1 de la Taraclia
	· Construcția stației de trannsfer (conform proiectului RMD 1) finanțat de BERD/BEI
	
· Se va realiza conform SF pentru RMD 1 APL Tvardița va asigura suportul administrativ, logistic și de coordonare pe durata construcției și operaționalizării stației(după necesitate)

	Depozitarea/ eliminarea deșeurilor reziduale 
	Etapa I. Depozitarea la gunoiștea existentă (temporar)
	Utilizarea gunoiștii actuale din localitate până la darea în exloatare a depozitului regional din RMD 1. 

Acoperirea regulată cu material inert (sol) a deșeurilor depozitate.
· Îngrădirea gunoiștii.
· Instalarea unui sistem de supraveghere video la gunoiște.
	Îmbunătățirea drumului de acces către depozitul de deșeuri. 
Stabilirea unui grafic pentru acoperirea regulată cu pământ a deșeurilor depozitate la depozit.

· Achiziție sistem de supraveghere video gunoiște pentru a monitorizarea depozitarea ilegala a deșeurilor în localitate și aplicarea sancțiunilor.

	
	Etapa II. 
Transferul integral al deșeurilor  al Stația de transfer  al deșeurilor din Taraclia din RMD 1
	· Din momentul operaționalizării Stației de transfer inițierea lucrărilor de închidere și reabilitare a gunoiștii existente.
	· Inițierea lucrărilor de închidere și reabilitare a gunoiștii existente odată cu darea în exploatare a ST regională.
· Organizarea transportului deșeurilor


În baza opțiunilor analizate și descrise în tabelul 26  și tabelul 27 , în continuare se prezintă tabelar avantajele și dezavantajele opțiunilor analizate. 
Tabelul 28
Evaluarea avantajelor/dezavantajelor pentru opțiunile analizate
	Opțiune
	Avantaje
	Dezavantaje

	Opțiunea 1
“Model simplificat de gestionare deșeuri în or.Tvardița”
	· Este mai simplu de implementat, deoarece acțiunile implementate vizează doar organizarea colectării separate și comercializării deșeurilor din plastic și promovarea compostării deșeurilor organice. Opțiunea 1 nu necesită achiziție de echipamente specializate și nici crearea unui serviciu de gestionare deșeuri.
· Opțiunea 1 nu implică dezvoltarea unor competențe tehnice specifice pentru personalul antrenat în gestionarea deșeurilor din plastic. 
· Opțiunea 1 din punct de vedere economic nu este foarte costisitoare.
	· Din lipsa organizării procesului de sortare/balotare, APL riscă să comercializeze deșeurile din plastic la un preț mai redus și respectiv nu deține nici un control asupra procesului de colectare a reciclabililor.
· Există riscul ca operatorul autorizat/SC autorizat REP să întrerupă colectarea deșeurilor din plastic acumulate în spațiul de depozitare temporară, respectiv APL va trebui să precaute soluții urgente să identifice alți operatori.
· Colectarea deșeurilor din plastic se realizează doar la spațiul de depozitare temporară și din total 10 puncte de colectare amplasate pe sectoare și pe teritoriul instituțiilor publice, fără acoperirea populației din sectorul privat (cu case individuale).

	Opțiunea 2
„Model complex de gestionare deșeuri în or.Tvardița”
deșeurilor în contextul regionalizării (RMD 1) ”
	· Aliniată la obiectivele PNGD și procesul de regionalizare a serviciilor de salubrizare. 
· Prevede colectare separată pe mai multe fracții de deșeuri reciclabile gestionare corect (plastic, hîrtie/carton, DEEE-uri), respectiv posibilitatea de a crește veniturile din comercializarea acestor deșeuri și reducerea cantității deșeuri eliminate prin depozitare.
· Mai mult controlul asupra procesului de colectare a deșeurilor reciclabile, sortare, balotare. 
· Posibilitatea comercializării materialelor reciclabile direct către reciclatori la preț competitiv.
·  Asigură integrarea orașului în Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) din RMD 1 prin conectarea la stația de transfer 
· Permite închiderea controlată și reabilitarea gunoiștii locale. 
Contribuie la reducerea poluării, îmbunătățirea calității mediului și creșterea gradului de reciclare.
	
· Necesită efort mai mare în realizarea activităților planificate, deoarece este necesar de organizat sortarea, balotarea, cântărirea deșeurilor pregătite pentru comercializare.
· Este nevoie de personal suplimentar (cca 2 angajați) implicați la colectarea și sortarea/balotarea și evidența reciclabililor.
· Este nevoie de instruiri suplimentare pentru angajații implicați în colectare și sortare/balotare


În concluzie, dacă e să facem o analiză a avantajelor și dezavantajelor opțiunilor de îmbunătățire a gestionării deșeurilor în or.Tvardița, Opțiunea 2 are cele mai însemnate avantaje, respectiv se propune implementarea Opțiunii 2. Totodată, APL poate să implementeze la prima etapă și Opțiunea 1 și pe parcurs să vină cu îmbunătățiri și extinderea activităților implementate prin diversificarea deșeurilor reciclabile colectate separat. 
[bookmark: _Toc228353706]4.3. Estimarea costurilor aferente implementării opțiunii selectate pentru managementul deșeurilor
În continuare, tabelul 29  și tabelul 30  prezintă un calcul estimativ a costurilor necesare pentru implementarea activităților descrise în Opțiunea 1 și Opțiunea 2. 
Tabelul 29
Opțiunea 1 - Calcul costuri aferente achiziții necesare de realizat în vederea implementării PLGD or.Tvardița, perioada 2026-2030
	Nr.
	Echipament
	Unități
	Cost/ unitate, MDL
	Buget, mii MDL
	Surse de finanțare

	1
	Autospecială
	1
	1.000.000
	1.000.000
	

	2
	Tomberon 120l (pentru gospodărie) 
	700
	600
	420.000
	

	3
	Platformă pentru colectare deșeuri 
(+ tomberoane 1,1 m3)
	5
	70.000
	350.000
	

	4
	Cântar vehicule
	1
	300.000
	300.000
	

	5
	Cîntar reciclabile (pentru baloți) 
	1
	30.000
	30.000
	

	6
	Sistem de supraveghere video
	1
	42.500
	42.500
	

	7
	Conectarea gunoiștii la o sursă de apă
	1
	100.000
	100.000
	

	
	Total:
	
	
	2.242.500
	

	
	Contribuție APL
	
	
	
	

	
	Contribuție Finanțatori Externi
	
	
	
	



Tabelul 30 
Opțiunea 2 - Calcul costuri aferente achiziții necesare de realizat în vederea implementării PLGD or.Tvardița, perioada 2026-2030
	Nr.
	Echipament
	Unități
	Cost/ unitate, MDL
	Buget, mii MDL
	Surse de finanțare

	1
	Autospecială
	1
	1.000.000
	1.000.000
	

	2
	Tomberon 120l (per gospodărie)
	700
	600
	420.000
	

	3
	Platformă pentru colectare deșeuri 
(+ tomberoane 1,1 m3)
	5
	70.000
	350.000
	

	4
	Cântar vehicule
	1
	300.000
	300.000
	

	5
	Cîntar reciclabile (pentru baloți) 
	1
	30.000
	30.000
	

	6
	Sistem de supraveghere video
	1
	42.500
	42.500
	

	7
	Conectarea gunoiștii la o sursă de apă
	1
	100.000
	100.000
	

	8
	Tomberoane colectare sticla 2m3	
	10
	9.000
	90.000
	

	9
	Tomberon 120l (pentru reciclabile)
	1000
	600
	600.000
	

	10
	Container roll on – 8m3 (sticlă + materiale construcții)
	2
	20.000
	40.000
	

	11
	Presă de balotat reciclabile (hârtie, carton, plastic)
	1
	150.000
	150.000
	

	12
	Stivuitor manual, manipulare balot reciclabile
	1
	25.000
	25.000
	

	13
	Amenajare spațiu sortare și depozitare reciclabile
	1
	100.000
	100.000
	

	14
	Amenajare platformă compostare
	1
	100.000
	100.000
	

	15
	Aerator
	1
	200.000
	200.000
	

	16
	Tocător
	1
	18.200
	18.200
	

	17
	Pubelă stradală (coș de gunoi stradal)
	80
	1.025
	82.000
	

	18
	Amenajare spațiu sortare reciclabile (m2)
	300
	500
	150.000
	

	19
	Îngrădire spațiu de sortare și depozitare deșeuri (gard, poartă)
	1
	50.000
	50.000
	

	20
	Panouri informative
	4
	20.000
	80.000
	

	
	Total:
	
	
	3.927.700
	

	
	Contribuție APL
	
	
	
	

	
	Contribuție Finanțatori Externi
	
	
	
	

	
	Costuri aferente implementării PLGD, pentru 
RMD nr. 1
	
	
	
	

	Nr.
	Echipament/lucrări
	Unități
	Cost/ unitate, EUR
	Buget, mii EUR
	Surse de finanțare

	1
	Construcția stației de transfer din Tvardița

	
	490,000
	490,000
	BERD/BEI

	2
	Lucrări pentru închiderea gunoiștilor din r-nul Taraclia

	
	480.400
	480.400
	BERD/BEI

	
	Camion cu remorcă cu cârlig
	2
	148.000
	296.000
	BERD/BEI

	
	Containere roll-on (deschise), 40 m³
	12
	6.400
	77.000
	BERD/BEI

	
	Compactator cu roți
	1
	29.600
	29.600
	BERD/BEI

	
	Mașină de preluare
	1
	16.000
	16.000
	BERD/BEI

	
	                                      Total
	
	
	1.388.600
	BERD/BEI

	
	Contribuție Finanțatori Externi
	
	
	1.388.600
	BERD/BEI



Conform datelor analizate în tabelul nr.29  și tabelul nr.30 , bugetul total pentru Opțiunea 1 este de 2.242.500 lei, iar pentru Opțiunea 2 – 3.927.700 lei. Evident aceste costuri la prima etapă sunt estimative, inclusiv pot fi reduse sau majorate pe parcurs în dependență de necesitățile de amenajare/reparație a spațiului pentru depozitare temporară, prețul la echipamente. Totodată urmează de analizat și sursele de finanțare, care din costuri vor fi acoperite de APL și care din contul finanțatorilor externi. După cum s-a menționat în primul capitol din PLGD, or.Tvardița nu are experiență în aplicare la proiecte pentru finanțarea activităților/infrastructurii în domeniul de management deșeuri. 
Acest program va oferi și o ghidare pentru APL în vederea elaborării unor propuneri de proiect argumentate și adaptate necesităților locale.

În concluzie, dacă facem o analiză a avantajelor și dezavantajelor opțiunilor de îmbunătățire a gestionării deșeurilor în or. Tvardița, inclusiv costurile aferente acestui proces, s-a decis că Opțiunea 2 are cele mai însemnate avantaje și respectiv se propune implementarea acesteia. Planul de acțiuni detaliat pentru Opțiunea 2 se prezintă în Anexa nr.1
Odată cu implementarea proiectului regional de management deșeuri, nemijlocit darea în exploatare a depozitului regional pentru RMD 1, acest PLGD va fi revizuit și actualizat, ținând cont de construcția unei stații de transfer în Taraclia care se integrează în sistemul regional, inclusiv dotarea cu tomberoane și platforme suplimentare pentru colectarea deșeurilor.
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[bookmark: _Anexa_nr._1._1][bookmark: _Toc228353707]Anexa nr. 1. Planul de acțiuni pentru perioada 2026 – 2030 

În continuare, se prezintă Planul de acțiuni parte a prezentului PLGD propus spre implementare în or. Tvardița pentru perioada 2026-2030, reieșind din situația actuală în localitate, nivelul de conformitate legislativă, provocările existente, nivelul de informare a populației, etc. 
	Obiectiv general, obiectiv specific, acțiuni
	Ținte
	Responsabil
executare
	Parteneri
	Termen
	Costuri
	Indicatori de monitorizare

	
	1. 
	
	
	
	Total 
	Din buget APL
	

	OG 1. Dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a deșeurilor, în vederea asigurării unui mediu sănătos și sigur pentru cetățeni din or.Tvardița

	OS 1.1. Elaborarea și îmbunătățirea actelor necesare pentru dezvoltarea serviciului de gestionare deșeurilor

	1.1.1. Elaborarea și aprobarea PLGD or.Tvardița în vederea implementării SMID

	Finalizarea și aprobarea PLGD  până la sfârșitul trimestrului I, anul 2026
	APL
	
	2026
	5000
	Bugetul local
	PLGD elaborat și aprobat.

Regulament salubrizare revizuit și publicat.


	1.1.2. Revizuirea Regulamentului de salubrizare conform PLGD.
	Actualizarea Regulamentului de salubrizare aliniat cu obiectivele și măsurile prevăzute în PLGD, până la sfârșitul anului 2026.
	APL
	
	
	5000
	Bugetul local
	Regulament salubrizare actualizat și aprobat

	OS 1.2.Consolidarea capacităților instituționale și organizatorice  privind implementarea PLGD

	1.2.1.Organizare/participare la instruiri pentru personalul implicat în gestionarea deșeurilor la nivel local (ex. gestionare deșeuri, scriere proiecte, campanii de comunicare, etc).

	Instruirea a cel puțin 80% din personalul implicat în gestionarea deșeurilor până la sfârșitul anului 2025.
Organizarea și participarea la minimum 2 sesiuni de instruire anual pentru personalul responsabil de gestionarea deșeurilor, acoperind teme precum gestionarea deșeurilor, scrierea de proiecte și campanii de comunicare.
	
	
	2026-2030
	30 000
	Bugetul local
	Numărul de angajați instruiți în domeniu.

Număr parteneriate create. Baza de date elaborată pentru evidența deșeurilor colectate și eliminate



	1.2.2. Implementarea unui sistem de calcul și evidență a datelor despre deșeurile generate, colectate și eliminate din localitate
	Implementarea unui sistem de monitorizare a deșeurilor până la sfârșitul anului 2026 (baza de date Excel)
	APL/ÎM
	E-Circular
	2026
	10 000
	Bugetul local
	Sistem de colectare, evidență și raportare date privind deșeurile organizat și gestionat de APL

	OS 1.3.Identificarea resurselor necesare pentru implementarea PLGD or.Tvardița

	1.3.1 Recalcularea tarif lunar conform Metodologie de calcul tarife 

	Utilizarea Metodologiei de calcul tarife pentru a recalcula costurile aferente gestionării deșeurilor.

Aprobarea prin Decizia CL a unui nou cuantum pentru taxa de salubrizare
	APL/ÎM
	
	2026-2030
	-
	Bugetul local
	Tarif actualizat

Creșterea veniturilor din tarif de gestionare deșeuri (% față de anul precedent).


	1.3.2 Identificare organizații finanțatoare și aplicare proiecte în domeniul gestionării deșeurilor și implementării PLGD.  
	Identificarea a minimum 5 organizații finanțatoare relevante pentru proiecte de gestionare a deșeurilor și implementarea PLGD până în 2030.

Depunerea a cel puțin 3 cereri de finanțare/an pentru proiecte legate de gestionarea deșeurilor și implementarea PLGD.

Implementarea a cel puțin 2 proiecte finanțate până în 2030.
	APL/ÎM
	
	2026-2030
	40 000 
	Bugetul local
	Numărul de proiecte elaborate și aplicate.

Numărul de proiecte implementate în localitate.

	OG 2. Prevenirea și reducerea cantității de deșeuri municipale generate și eliminate prin depozitare


	2.1.Prevenirea/Reducerea cantității de deșeuri eliminate prin depozitare cu 30 % până în anul 2030

	2.1.1.Promovarea la nivel local a practicilor de compostare.

	Organizarea a minimum 2 sesiuni de instruire/an privind compostarea pentru gospodării și instituții locale.

Implementarea a cel puțin 1 proiect pilot de compostare comunitară.
	APL
	ONG-uri
Instituții de învățământ
	2026-2030
	15 000
	Bugetul local
	Numărul de gospodării care adoptă practici de compostare

% reducere cantitate deșeuri eliminate prin depozitare


	2.1.2 .Reducerea consumului de produse din plastic de unică folosință, promovarea alternativelor reutilizabile.
	Elaborarea și aprobarea unui Plan de acțiuni pentru reducerea consumului de plastic de unică folosință în instituțiile publice locale până în 2026.
Reducerea utilizării plasticului de unică folosință în toate instituțiile publice locale cu minimum 50% până în 2029.
	APL
	ONG-uri
Instituții de invatamant

Instituții publice
	2026-2030
	 5 000
	Bugetul local
	Planul de acțiuni elaborat și aprobat (da/nu).

Creșterea utilizării alternativelor reutilizabile (număr de produse achiziționate sau folosite).



	2.1.3.Organizarea colectării separate a deşeurilor biodegradabile provenite din parcuri şi grădini pentru a fi compostate pe platforme individuale de compostare.
	Scăderea cantității de deșeuri biodegradabile trimise către depozite de gunoi 
	APL
	Serviciul de salubrizare
	2026-2030
	80 000
	Bugetul local
	Cantitatea totală de deșeuri biodegradabile colectate separat (tone/an)

	2.1.4.Organizarea campanii locale anuale pentru a colecta DEEE si DBA de la gospodării

	Organizarea a minimum 2 campanii/an pentru colectarea DEEE (Deșeuri de Echipamente Electrice și Electronice) și DBA (Deșeuri de Baterii și Acumulatori) de la gospodării.
	APL
	ONG-uri
Instituții de învățământ

Instituții publice
 
Sisteme REP
	2026-2030
	10 000
	Bugetul local
	Numărul de campanii de colectare organizate (bucăți/an).
Numărul de gospodării participante la campanii.
Cantitatea de DEEE și DBA colectată (kg sau tone).
Numărul de puncte de colectare organizate în cadrul campaniilor.

	2.1.5 Lansarea unui proiect pilot pentru colectarea deșeurilor textile
	Amenajarea a cel puțin 2 puncte de colectare pentru deșeurile textile în zone strategice din oraș.
	APL
	ONG-uri
Instituții de învățământ

Instituții publice
 
Sisteme REP/operatori autorizați
	2026-2030
	40 000
	Bugetul local
	Cantitatea totală de deșeuri textile colectate (tone/lună).

Număr de parteneriate stabilite cu ooeratori, producători, ONG-uri locale, instituții de învățământ

	OS 2.2. Sporirea gradului de informare și sensibilizare a publicului privind prevenirea și gestionarea deșeurilor

	2.2.1. Organizare adunări publice/seminare informative pentru tineri și adulți privind regulile de colectare 
separată a deșeurilor și măsuri de reducere a poluării cu deșeuri

	Organizarea a minimum 2 seminare/an despre colectarea separată a deșeurilor pentru tineri și adulți  cu tema ”Te ECO-PROVOC”

Creșterea gradului de informare a participanților cu minimum 30%, evaluată prin chestionare post-eveniment.

Organizarea a minimum 2 campanii de sensibilizare/an „Arată Că-Ți Pasă! Colectează selectiv!”  privind reducerea consumului de produse din plastic de unică folosință.
	APL
	ONG-uri
Instituții de invatamant

Instituții publice
	2026-2030
	8 000
	Bugetul local
	Numărul de seminare și adunări publice organizate (bucăți/an).

 Numărul total de participanți la seminare (persoane).

Gradul de informare îmbunătățit al participanților, măsurat prin chestionare aplicate înainte și după seminar (% creștere).

	2.2.2. Utilizarea rețelelor de socializare și alte platforme de comunicare pentru a promova activități din PLGD implementate și alte informații utile. 
	Publicarea a minimum 12 postări/an pe rețelele de socializare și alte platforme de comunicare privind activitățile implementate în cadrul PLGD.
	
	
	
	5000
	Bugetul local
	Gradul de informare îmbunătățit al comunității, măsurat prin feedback din comentarii.

	OG 3. Dezvoltarea serviciului de gestionare a deșeurilor municipale și alte fluxuri de deșeuri

	OS 3.1. Asigurarea localității cu servicii de colectare a deșeurilor reciclabile

	3.1.1. Implementarea sistemului de colectare selectivă pe 3 fracții – deșeuri din sticlă, plastic/metal/hîrte cu carton și deșeuri organice.

	Asigurarea colectării selective pentru cel puțin 70% dintre gospodăriile și agenții economici din comună
	APL
	ONG local

	2026-2030
	80 000
	Bugetul local
	Procentul gospodăriilor și agenților economici care practică colectarea selectivă (% din total).

Cantitatea de deșeuri colectate selectiv (tone/an sau tone/lună).

Reducerea cantității de deșeuri menajere eliminate prin depozitare (% față de anul 2025).

	3.1.2. Dotarea localității cu tomberoane necesare pentru colectarea separată 


	Achiziția a ____ tomberoane pentru colectare deșeuri din sticlă 

Achiziția _____ tomberoane de culoare galbenă pentru colectarea separată a deșeurilor din plastic
	APL
	FNM
GIZ
Alți potențiali finanțatori
	
	200 000
	Bugetul local
	Numărul de containere, pubele, etc. 
utilizate la colectarea deșeurilor  

Numărul de locuitori/gospodării care practică colectarea selectivă  


	3.1.3. Dotarea localității cu platforme suplimentare pentru colectarea deșeurilor
	Construcția cel puțin a 10 platforme de tip închis în oraș.
	APL
	FNM

Alți potențiali finanțatori
	
	150 000
	Bugetul local
	Numărul de platforma construire

	3.1.4.  Capacitarea serviciu salubrizare din cadrul Primăriei.
	Achiziția 1 autospecială pentru  colectarea și transportarea deșeurilor


Achiziția unui cântar pentru deșeurile colectate și aduse la depozitul de deșeuri
	APL
	FNM
Alți potențiali finanțatori
	
	150 000
	Bugetul local
	Numărul de echipamente
achiziționate



	OS 3.2. Îmbunătățirea gestionării deșeurilor reciclabile prin amenajarea unui spațiu de depozitare, dotarea cu echipamente adecvate și instruirea personalului.

	3.2.1.Organizarea procesului de gestionare a deșeurilor reciclabile colectate separat în localitate 
	Selectarea spațiului pentru depozitare temporară a deșeurilor reciclabile.

Amenajarea spațiului pentru depozitarea temporară 

Achiziția unei prese pentru balotare deșeuri colectate separat și a unei zdrobitoare de sticlă pentru mărunțirea sticlei colectate.

Instruirea personalului implicat în colectarea, sortarea și balotarea/zdrobirea deșeurilor. 
pentru balotare deșeuri din plastic)
	APL
	FNM
Alți potențiali finanțatori
	
	150 000
	Bugetul local
	Suprafața amenajată pentru depozitarea temporară a deșeurilor reciclabile (mp).
Cantitatea de deșeuri reciclabile colectate și procesate (tone/lună).
Creșterea numărului de agenți  economici/persoane care utilizează spațiul (număr de contracte de colaborare semnate).
Numărul de echipamente achiziționate și instalate (ex.: presă pentru balotare, zdrobitor de sticlă).
Numărul de persoane instruite în colectarea, sortarea și procesarea deșeurilor.

	3.2.2.Reducerea costurilor operaționale pentru gestionarea deșeurilor prin implicarea sistemelor colective REP.
	Semnarea unui contract cu cel puțin un sistem colectiv REP pentru ambalaje și DEEE în termen de 6 luni.
	APL
	ONG-uri
Instituții de învățământ

Instituții publice
	2026-2030
	-
	Bugetul local
	Valoarea contribuțiilor financiare primite de la sistemele REP (dacă există).

	OG 4. Contribuția locală în prevenirea reducerea poluării și implementarea SMID la nivel regional (RMD 1)

	OS 4.1.Ecologizarea localității prin lichidarea gunoiștilor stihiinice

	4.1.1. Organizare campanii de salubrizare pentru lichidarea gunoiștilor stihiinice.

	Organizarea a 2 campanii de salubrizare pe an.

Implicare voluntari în activități de salubrizare.

Instalarea panouri de avertizare și informare în zonele vulnerabile pentru prevenirea reapariției gunoiștilor neautorizate.
	APL/ÎM
	ONG-uri
Instituții de învățământ

Instituții publice
	2026-2030
	5000
	Bugetul local
	Număr campanii organizate anual

Număr persoane implicate

Cantitatea estimativă deșeuri colectate

Număr gunoiști stihiinice lichidate

	4.1.2. Îngrădirea gunoiștii și instalarea camerelor de supraveghere video
	Montarea și punerea în funcțiune a unui sistem de monitorizare video 24/7 pentru detectarea și descurajarea depozitării ilegale de deșeuri
	APL/ÎM
	ONG-uri
Instituții de învățământ

Instituții publice
	
	80000
	Bugetul local
	Numărul total de camere de supraveghere instalate.

Numărul de sesizări și intervenții ale autorităților pe baza imaginilor video.

	OS 4.2. Organizarea controlului contravențiilor în domeniu gestionare deșeuri

	4.2.1. Aplicarea de sancțiuni pentru nerespectarea regulilor de gestionare a deșeurilor (implicare agent constatator)
	Desfășurarea a cel puțin 2 campanii de informare anual pentru prevenirea încălcărilor și conștientizarea sancțiunilor aplicabile.
	APL/ÎM
	FNM
Alți potențiali finanțatori
	2026-2030
	5000
	Bugetul local
	Numărul de sancțiuni aplicate.
Număr contravenții de mediu în localitate.
Evoluția numărului de încălcări constatate înainte și după aplicarea sancțiunilor.







	OS 4.3.  Alinierea serviciului local de gestionare a deșeurilor la sistemul regional integrat (RMD 1)
	
	
	
	
	De estimat costuri pentru această acțiune
	Bugetul local

	4.3.1. Cooperarea cu autoritățile regionale și operatorul desemnat pentru integrarea serviciului local în sistemul regional RMD 1
	Serviciul local de salubrizare este inclus în sistemul regional integrat de gestionare a deșeurilor
	APL/ÎM
	ONIPM/MM/APL-uri partenere
	2026-2029
	
	
	Numărul de ședințe/consultări la care participă APL; acorduri de cooperare semnate

	4.3.2.   Planificarea lucrărilor de recultivare a depozitului local conform procedurilor stabilite de Studiului de fezabilitate  pentru RMD 1


	Depozitul local este închis și reabilitat iar terenul restaurat conform planificării regionale 
	APL/ÎM
	ONIPM/MM/ OR
	2027-2029
	
	
	Gradul de avansare a lucrărilor (%); suprafața reabilitată (ha)

	4.3.3. Organizarea procesului local de pregătire pentru transferul deșeurilor la nivel regional după darea în exploatare a stației de transfer a deșeurilor de la Taraclia (RMD 1)
	Semnarea contractului cu Operatorul Regional 
după operaționalizarea  Stației de transfer  de la Taraclia (RMD 1)
	APL/ÎM
	ONIPM/MM/OR
	2027-2028
	
	
	Gradul de implementare a lucrărilor (%); 
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[image: Diagramă a răspunsurilor din Formulare. Titlul întrebării: Как вы оцениваете (или считаете), как организована система управления отходами в  вашем населенном пункте  :. Numărul de răspunsuri: 62 de răspunsuri.]
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[image: Diagramă a răspunsurilor din Formulare. Titlul întrebării: У вас был доступ к четкой информации и инструкциям по обращению с отходами от местных властей?. Numărul de răspunsuri: 62 de răspunsuri.]
[image: Diagramă a răspunsurilor din Formulare. Titlul întrebării: Как вы оцениваете прозрачность действий местных властей в сфере информирования населения по вопросам управления отходами?. Numărul de răspunsuri: 62 de răspunsuri.]
[image: Diagramă a răspunsurilor din Formulare. Titlul întrebării: Знаете ли вы правила и процедуры сортировки отходов (например, разделение отходов, пригодных для переработки, и отходов, не пригодных для переработки)?. Numărul de răspunsuri: 62 de răspunsuri.]
[image: Diagramă a răspunsurilor din Formulare. Titlul întrebării: Используете ли вы контейнеры (мусорные баки) для выборочного сбора перерабатываемых отходов?. Numărul de răspunsuri: 62 de răspunsuri.]
[image: Diagramă a răspunsurilor din Formulare. Titlul întrebării: Вы знаете дни и часы вывоза мусора в  вашем населенном пункте?. Numărul de răspunsuri: 62 de răspunsuri.]
[image: Diagramă a răspunsurilor din Formulare. Titlul întrebării: Вас информировали о рисках, связанных с незаконным сбросом отходов, и о юридических последствиях этой практики (например, штраф в размере 10 тысяч лей за сжигание листьев)?. Numărul de răspunsuri: 62 de răspunsuri.]
[image: Diagramă a răspunsurilor din Formulare. Titlul întrebării: Вы принимали участие в информационных или просветительских кампаниях по вопросам управления отходами  в  вашем населенном пункте?. Numărul de răspunsuri: 62 de răspunsuri.]
[image: Diagramă a răspunsurilor din Formulare. Titlul întrebării: Вы когда-нибудь участвовали в акциях по уборке территории?. Numărul de răspunsuri: 62 de răspunsuri.]
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[image: Diagramă a răspunsurilor din Formulare. Titlul întrebării: Удалось ли вам уже сократить количество отходов, образующихся в вашем доме, с помощью таких методов, как компостирование или уменьшение потребления упаковки?. Numărul de răspunsuri: 62 de răspunsuri.]


[image: Diagramă a răspunsurilor din Formulare. Titlul întrebării: У вас есть информация о вариантах сбора электронных отходов или старой бытовой техники в вашем населенном пункте?. Numărul de răspunsuri: 62 de răspunsuri.]


[image: Diagramă a răspunsurilor din Formulare. Titlul întrebării: Текущий уровень удовлетворенности качеством услуг по управлению отходами в вашем населееном пункте. Numărul de răspunsuri: .]Calitatea tomberoanelor  (curate/deteriorate)
Disponibilitatea tomberoanelor în localitate (distanță până la case de locuit)
Colectarea separată a deșeurilor (dacă e accesibilă, cât de convenabilă este?)
Graficul de colectare deșeuri sortare (dacă e organizat, cât de bine este respectat acest grafic?)
Taxa/tarif pentru colectarea deșeurilor (dacă corespunde cu calitatea serviciilor de salubrizare?)
Străzi curate
Colectarea deșeurilor voluminoase (dacă este organizat?)
Graficul de colectare deșeuri mixte (dacă e organizat, cât de bine este respectat acest grafic?)
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[image: Diagramă a răspunsurilor din Formulare. Titlul întrebării: Готовы ли вы платить больше за более качественные услуги по сбору отходов?. Numărul de răspunsuri: 61 de răspunsuri.]
[image: Diagramă a răspunsurilor din Formulare. Titlul întrebării: Что вы считаете самой большой проблемой, связанной с управлением отходами в вашем населенном пункте?. Numărul de răspunsuri: 57 de răspunsuri.]
[image: Diagramă a răspunsurilor din Formulare. Titlul întrebării: Вы намерены активно участвовать в мероприятиях по управлению отходами в ближайшем будущем?. Numărul de răspunsuri: 59 de răspunsuri.]

 Total terenuri agricole	Plantații forestiere 	Altele tipuri de terenuri	6898	396	2214	


2021	2022	2023	2024	2025	5288	5288	5182	5100	5080	
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Kak Bbl oLieHUBaeTe (VIJWI CLII/ITaeTe), KaK opraHu3oBaHa CUCTeMa ynpaB/ieHUsa oTxogamMu B
BalleM HaCeJleHHOM MyHKTe
62 de raspunsuri

@ OueHb XOpOLLIO OpraHN3oBaHo —
CyLLECTBYIOT 9PPEKTUBHBIE CUCTEMBI. ..
@ XopoLuo opraH13oBaHo — PerynspHo
OCYLLIECTBISIETCS BLIBO3 MyCOpa, HO B...
@ OpraHn3oBaHo Ha CpeHEM ypoBHE —
ycnyr no c6opy Mycopa npeaocTasf. ..
@ MMrnoxo opraHn3oBaHo — OTCYTCTBUE
ajeKkBaTHbIX pelleHuit Ans nepepabor...
@ OvueHb NoXo OpraHN30BaHo —
cepbesHble NPoGnemsl C yrpaeneHue. ..
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Hackonbko XopoLlo, no BalleMy MHeHUIO, Bbl 0OCBeJOMJIeHbl O CUCTeMe ynpaB/ieHUA oTXxoA4aMu B

BalleM HaceNeHHOM NyHKTe?
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@ OueHb X0poLLO UHGOPMUPOBaH
@ Xopowo nHdopmmposaH

© Mano uHdopM1posaH

@ CoseplueHHO He NHOPMUPOBaH
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Y70 Bbl CUMTaeTe caMoii 60MbLLOI NPO6IeMON, CBA3aHHOW C yripaBieHMeM OTXOAaMU B BalLeM

HaceneHHOM nyH KTe?
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@ OrtcyTcTBYe MHPACTPYKTYpLI ANS
paafensHoro c6opa OTXOA0B, NMOAMNEX...
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@ Hepocratok 06pa3oBaHms 1 obLLECTB. ..
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DISPOZITIE

din 30 aprilie 2026 114-1

«CuU privire la constituirea grupului de lucru
pentru elaborarea Programului Local de Gestionare
a Deseurilor in orasul Tvardita, r — 1 Taraclia»

in baza Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publici
locala, art.29 al.l(g), art.32 alin.l, Art. 10, art. 118 — 121, art. 126 — 128 din Codul administrativ al
Republici Moldova nr. 116/2018, Ordinul Ministerul Mediului nr. 44 din 12.03.2024 Cu privire la
aprobarea Ghidului Metodologic de elaborare a Programelor Locale de Gestionare a Deseurilor, in
scopul implementarii si dezvoltdrii unui sistem integrat de gestionare a deseurilor in localitate
Tvardita

DISPUN:

1. Se constituie grupul de lucru pentru elaborarea Programului Local de Gestionare a
Deseurilor in orasul Tvardita, r — 1 Taraclia in cadrul proiectului Moldova Fira deseuri, in
urmatoarea componenta:

1. Maslincov Constantin, viceprimar - presedintele grupului de lucru;

2. Zabunov Alexei, specialist in cadrul primaériei — secretar al grupului de lucru,

3. Lambov Ivan, inginer cadastral - membru grupului de lucru,

4. Lambov Dmitri, consilier local - membru grupului de lucru;

5. Dimov Gheorghi, director al Casei de Cultura din or. Tvardita, membru
grupului de lucru,

6. Vornicova Polina, directoarea Gradinitei de copii Ne 1- membru grupului de lucru;

7. Bobicova Maria, directoarea Gradinitei de copii Ne 2 - membru grupului de lucru;

8. Soseva Nadejda, director al Centrului de Reabilitare «Speranta» or.
Tvardita - membru grupului de lucru;

9. Baltaji Dmitri, reprezentant al colectivititii locale or. Tvardita membru grupului
de lucru;

2. Grupului nou creat i se atribuie urmitoarele sarcini: de a colecta anumite date solicitate de
program, de a identifica problemele potentiale, de a veni cu propuneri de obiective, de a analiza si
selecta cele mai potrivite optiuni de gestionare a deseurilor si de a pregati proiectul de plan local.

3. Se desemneaza domnul Maslincov Constantin, viceprimar, in calitate de presedinte al
grupului de lucru, iar domnul Zabunov Alexei in calitate de persoani de contact si responsabil
din partea primariei pentru asigurarea elaborarii programului mentionat mai sus in cursul anului
2026.

4. Se desemneazd domnii Constantin Maslincov si Alexei Zabunov responsabili de
organizarea primei sedinte de lucru cu membrii grupului la data de 05.05.2026, ora 10-00, in scopul
informarii despre elaborarea planului si despre sarcinele concrete ale grupului de lucru in cadrul
acestui proiect.

5. Secretarul consiliului oridsenesc Tvardita, dna Maia Bodleva, va aduce la cunostintd
persoanelor nominalizate sub semnaturd prevederile dispozitiei date.

6. Continutul prezentei dispozitii se aduce la cunostintd publica prin afisare in locuri publice.

7. Controlul asupra executarii prezentei dispozitii mi-1 asum personal.

- Dijgitally signed.by Popov Gheorghi
Primarul orasgiuf B 8idif 00 rrst
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA
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NPOTOKOJ Ne_1_
3acesanus padoueii rpynnsi
1o pa3paboTKe MecTHOIH NporpaMmsbl ynpasjieHusi orxoxamu r. TBapauna
ot 02.04.2026 roxa

3aceqjaHne NIPOBOAMIIOCH B OHNaMH-pexxume. [Ipucyrcrsosano: 10 yen. U3 koTopsix

8 — unens! paboyeil rpymIbL:
1 Macannkos KoncranTnn — 3am npumapa r. TBapauua, npeacenarens pagouei
rpynnsi.
;s 3abyHoB Astexceli — ClieHATHCT NIPHMIPHH, CEKpeTaph pabogeii rpynnsl.
Jlam60B JIMHTpHif - COBETHHK FOPOZCKOro coBeta I. TBapauIia, wieH paboyeii rpymniibL.
Jumos I'.IT. — mupexrop KCK nm. I1.M. Tapaukosa, uneH paGodeii rpynms.
Bopnukoga I1. Bni. — qupexrop nercana Nel, uien pabouyeit rpymbL.
bo6ukoBa M. JIM. — nupextop nercana Ne2, unen paboueit rpynmsl.
ITlomena H. . - nupekTop peabUIMTalHOHHOTO LIEHTpa, WieH paboyeii rpymmbL.
Banrtaxwu J]m. UB. - ipeicTaBUTENb 0OIECTBEHHOCTH, WieH paboyeil rpyIiiibl.

PNAU A WN

Taxoke PUCYTCTBOBAIIH:

9. Poman Baxnapy - aupexrop nporpamMm o0yueHHs! ¥ KOHCAITHHIA [0 BOIIPOCaM
ycroiuuBoro passutus 1 ESG obmectBenHoit opranuzanuu A.O. E-Circular.
10.  Cgsernana Bonoxan - skcnepr-skosor obmectsenHo# oprannzanun A.O. E-Circular.

IToBecTka aHA:

1. TlpencraBneHue NpeBapUTENbHOH BEpCHH NPOEKTa MECTHOH MPOrpaMMbl yIpaBlIeHHST
OTXOZIaMH, KOHCYJIbTALIHH.

BeicTynnu: 3a6yHOB AJiekcel - CIIeIHAIMCT IPUMAPHH, ceKpeTapb paboueil rpymnmsl ¢
TNIPEZICTaBIEHUEM YJICHOB TPYIIIbL.

Beicrynua: MacivakoB KoHcranTuH — 3am mpumapa r. TBapauma, npejceparens
paboyeii rpynnbl ¢ IPUBETCTBEHHBIM CIIOBOM B ajipec pabodeil rpymbl.

Boictynun: Poman bBaxnapy - nmupektop nporpaMM oOydeHMs ¥ KOHCAITHHIa IO
BOIpocaM ycToiunBoro passuths 1 ESG obmectsenHoit opraunsanuu A.O. E-Circular,
C Npe/CTaBlIe€HHEM M pa3biICHEHHEM NpEJBAPUTEIbHOH BEPCHH IIPOEKTa MECTHOM
NpOrpaMMBbI YNpaBlIeHHs OTXOJaMH, ocoboe BHHMaHWe ObIIO yHeNeHO IaHHBIM M
UH(OpPMALMH, IPECTABICHHBIM B TaGIHI[AX NPOrPaMMBbI.

Beictynuiaa: Cperiana bonokaH - skcnepr-3koiior obiecTBeHHo# opranusauuu A.O. E-
Circular ¢ pa3bpsCHeHHEM NpOEKTa TUIaHa MECTHOW MPOrpaMMbI YIpaBlIeHHs OTXOIaMH,
OTMEYEHO PsiJl BaXKHBIX MEPONPUATHH, NOJYEPKHYTa BaKHOCTh BbIOOpA OXHOW M3 OIMLMiA
NpeJUIOKEHHBIX B TIPOEKTe MpOrpaMMbl, @ TaK)Ke HEOOXOAMMOCTh OLIEHKH 3aTpar,
CBSI3aHHBIX C peau3aluel BHIOpaHHOro BapuaHTa yIpaBlieHHUs. OTXOAaMU
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PE Il K JI K:

1. TIpuHATH B 11€JIOM NpeBapUTENIBHYIO BEPCUIO NIPOEKTa MECTHON NMPOrpaMMBbl yIIpaBlIeHus
OTXOZIaMH.

2. BriOpaTh OAHY M3 ONIMI MpeJIOKeHHBIX B NPOEKTe NPOrpaMMBbl, C y4ETOM TeKyIleH
cuTyanun B cepe obpaleHns ¢ TBepAbIMH OBITOBBIMH OTXOJjaMu B ropoze TBapauna, a
TaKkXe TMEepCHeKTHB PEerHOHATBHOrO Pa3BUTHs JaHHOTO CEKTOpa, JUIs OLIEHKH 3aTpar,
CBsI3aHHBIE C BHEJIPEHUEM BBIODaHHOTO BapUaHTa YIIPaBJIeHHs OTXONaMH.

3. Tlpomomkuth paboTy MO YCOBEpUIEHCTBOBAaHHIO TIPOEKTa MECTHOH IpOrpamMMbl

. yTIpaBJIeHHs OTXOJaMH.

TonocoBainu: 3a 8 yei., nporus 0 yein., Bozaepxanmucs 0 gen.

Macaunxos K.B

3abynos A.U.
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INPOTOKOJ Ne 2
3acenanus paboueii rpynnoi
1o pa3paboTke no pa3padoTke MeCTHOI NPOrpaMMbl YIIPABJICHHs! OTX0AMM.

ot 05.05.2026 roga

3acesianue NpoBOIMIIOCH B OHJIakH-pexume. [IpucyrcroBano: 10 yen. U3 koTopsix
8 — uneHsl paboyeil rpymIbL:
Macanukos Koncrantus — 3am npumapa r. Teapauna, npeaceaarens pabodei
YIIbI.
3abyHoB Anexcel — CeNHAIHCT NPHMIPHH, ceKpeTaph paboueii rpynnsi.
Jlam60B JIMHTpHii - COBETHUK FOPOACKOro coBeTa I'. TBapaunua, WwieH paboyel rpynisl.
Jlumos I'.I1. — nupexrop KCK nm. IT.M. IapnukoBa, uieH paGodel rpyrimsl.
Bopuuxosa I1. Bii. — qupexrop netrcana Nel, unen paboueit rpynmsl.
Bob6ukosa M. JIm. — mupextop netrcana Ne2, unen paboueit rpynimst.
[llomesa H. U. - tupekTop peaGUIUTaMOHHOTO LIEHTPa, YWIeH paboyeil rpynmbL.
Banraxu JIM. UB. - ipenctaBuTelb 001eCTBEHHOCTH, YIeH paboyei rpynibl.

Q0 Ovith b YREI B

Taxoke npucyTCTBOBaH:

9. Poman Baxnapy - aiupexTop nporpamMm o6ydeHHst M KOHCAJITHHIa [0 BOIIPOcaM
ycroiiuuBoro pa3suths U ESG obmectsenHoi opranusauuu A.O. E-Circular.

10. Cgemiana BonokaH - sxcrepT-3kosor obuiectBeHHoM opranusanuu A.O. E-Circular.

IloBecTka aHSA:
1. TlpesncrapieHue npoekTa MECTHOM NMPOrpaMMBbl YIIPaBJI€HHs OTXO/aMH, KOHCY/IbTalluH.

BoicTynnu: 3a6yHoB Asiekceid - CielMaIiCT IPUMAPUH, CeKpeTapb paboueii rpynmsi ¢
Tpe/ICTaBIeHAEeM WICHOB IPYIIIIbL.

Beictynun: MacnunkoB Koncrantun — 3am npumapa r. Tapawiia, npeacenaTens
paboueii rpymIibl ¢ IPUBETCTBEHHBIM CIIOBOM B aJipec paboueii rpymibL.

Beictynun: Poman Baxnapy - tupexTop nporpamMM oOydeHHst H KOHCJITHHTa MO
BOIpocaM ycToituuBoro pa3utus U ESG obmectBenHol opranusanuu A.O. E-Circular,
C TIpeJICTaBlIeHHeM U Pa3bsCHEHHEM OCHOBHOTO MPOEKTa MECTHOH MpOrpaMMBl
yTIpaB/IeHHs OTXOJaMH.

BeicTynnia: Ceernana bBonokaH - skcnepT-3kosior obiecTBeHHo# opranusanuy A.O.
E-Circular ¢ pazbsicHeHHeM HEKOTOPBIX MYHKTOB NPOEKTa MECTHON MPOrpaMMBbl
yIIpaBIIeHHs OTXOAMH H ILIAHOM JIeHCTBUI o pa3paboTke JOKyMEHTalHH.
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PEII U JIK:

TIpUHATE B LIEIOM MPOEKT MECTHOM NPOrpaMMBbl yIIpaBIeH s OTXOJaMH.

. Cornacutscs ¢ BeibopoM omiun Ne2 npoexTa MECTHO# IIPOrpamMMBbl yIpaBIeH s

OTXOHdaMH.

. Bbuin BBIABIIEHBI 3aMeYaHus 110 YCTaHOBIIEHUIO 3aTPAT, TPeOYIOIMXCS IS pealu3aliii

JITaHHOM TIPOrPaMMBl.
TIpoomkuTs paboTy 1Mo yCOBepIIEHCTBOBAHHMIO MIPOEKTA MECTHOM MPOrpaMMbI
yIpaBJIeHHs OTXOJaMH.

. TonocoBanu: 3a 8 yen., npotus 0 yei., Bosaepxanuck 0 gen.

IIpencenar: Macaunkos K.B

Cexperapb 3abynoB A.W.
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Y Bac 6bls1 JOCTYN K YeTKOW MHPOPMaLIMU U UHCTPYKLUMSIM MO 06paLLeHUto C 0TX04amMu oT
MeCTHbIX BnacTen?

62 de raspunsuri

® fa
@ Her





image34.png
Kak Bbl OL|eHVBaeTe Npo3payHOCTb AefiCTBUIA MECTHbIX BNlacTell B cepe MHPOpMUpOBaHUs
HaceneHWsi No BONpocaM ynpaBsJfieHUs 0TXoAamMmn?
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3HaeTe /i1 Bbl MpaBuia 1 NpoLieAypbl COPTUPOBKYM OTXOAI0B (HanpuMep, pasfienieHne 0TX0A0B,
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WcnonbayeTe v Bbl KOHTeNHEPbI (MycopHble 6aku) Anst BbIBOPOYHOro c6opa nepepabaTbiBaeMbix

oTX0A0B?
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Bbl 3HaeTe AHN 1 Yacbl BbIBO3a Mycopa B BalleM Haces/leHHOM MyHKTe?
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Bac VIH(‘bOpMVIpOBaﬂVI O pUCKax, CBA3aHHbIX C HE3aKOHHbIM C6POCOM OTX0A40B, N 0 opnanvyeckux

NOCNefACTBUAX 3TON NpakTUKK (Hanpumep, WTpad B pasmepe 10 TbICAY fieil 3a CKUraHue JIMCTbEB)?
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Bbl npuHUManu yyacTtue B VIHdJOpMaLWIOHHbIX NN NpoCBEeTUTENIbCKUX KaMMNaHUAX Mo Bonpocam
ynpasJieHUss oTXxo4aMu B BalleM HaceNleHHOM MyHKTe?
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Bbl Koraa-HUGyAb y4acTBOBaM B aKLMsAX MO YGOpKe TeppUTopumn?
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Mcnonb3syeTe nu Bbl anbTepHaTUBHbIE METOAbI YTUIN3aLMN OTXOAO0B, Takne Kak
KOMIMOCTUPOBaHMe OpraHMyecKmx oTxogoB?
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Yaanocb M BaM yXke COKpaTUTb KOJIMYeCTBO OTXOL0B, 06pa3yrou.w|xc;1 B BalleM AOMe, C

NOMOLLbIO TaKUX MEeTOA0B, KaK KOMMOCTUPOBaHWE WU YMeHblLUeHne I'lOTpesl'IeHVIﬂ yI'IaKOBKVI?
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Y Bac ecTb UHbOPMaLMsA 0 BapuaHTax c6opa aNeKTPOHHbIX OTXOA0B UM CTapoi 6bITOBOW

TeXHWKU B BalleM HaceJIeHHOM I'IyHKTe?
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B3unmaeTcs nn B BalleM HacesSleHHOM MyHKTe Hanor/c6op 3a BbIBO3 0TX040B?
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[oTOBbI N Bbl NNATUTb 60/blUE 3a 60/1ee KaYeCTBEHHbIE ycnyru no cGopy oTXo40B?
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YT0 Bbl cyUTaeTe camoi 60/1bLION r|p06neM017|, CBA3aHHOW C ynpaB/ieHWeM OTX04aMu B BalLeM
HaceseHHOM MyHKTe?
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. BonbLuoe paccTosiH1e OT XMUMoro AOM...
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